ASSEMBLEIA REGIONAL DOS AÇORES

Resolução Nº 3/1981/A de 4 de Novembro

A Comissão para os Assuntos Económicos e Financeiros, reunida em Ponta Delgada nos dias 2 e 3 de Setembro, reconhecendo a urgência da aprovação das propostas de alteração ao Plano e ao Orçamento para 1981 apresentadas pelo Governo Regional e verificada a sua conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto Regional n.º 3/78/A, de 18 de Janeiro, relativamente ao Orçamento, e aplicada por analogia a mesma disciplina no que concerne ao Plano, facto este já anteriormente verificado e aceite como entendimento de recurso ao abrigo dos n.º 1 e 2 do artigo 19.º do referido decreto regional, resolve:

1 — Aprovar a proposta de alteração ao Plano (anexo I).

2 — Aprovar a proposta de alteração ao Orçamento (anexo II).

Assembleia Regional dos Açores, 3 de Setembro de 1981. — A Comissão para os Assuntos Económicos e Financeiros: Carlos Manuel Teixeira, presidente —Jorge Castanheira Cruz, relator — Avelino Rodrigues, secretário — José Maria Cabral Cinelândia Cogumbreiro — Carlos César — Fernando António Monteiro da Câmara Pereira. O Presidente da Assembleia Regional dos Açores, Álvaro Monjardino.

# ANEXO I

# Alteração do Plano da Região Autónoma dos Açores para 1981

# Nota prévia

Ultrapassada a primeira metade do corrente ano, toma-se imperioso proceder à revisão do Plano para 1981.

O primeiro objectivo da presente revisão é o da libertação de verbas a transferir para as autarquias locais, para cumprimento da Lei das Finanças Locais.

Paralelamente, procede-se a algumas alterações do Plano, adequando-o ao ritmo de execução, a alterações de custos e a solicitações surgidas em maior número que o previsto.

O primeiro dos objectivos acima apontados foi atingido deduzindo cerca de 4% à dotação inicial do âmbito de cada uma das entidade executoras, dando lugar a um novo programa — aplicação da Lei das Finanças Locais — no âmbito da Secretaria Regional da Administração Pública.

O segundo dos objectivos, de adaptação do Plano aos novos condicionalismos, foi alcançado, não agravando o volume de verbas a aplicar.

1- Educação

Do sector educação é retirado o montante de 2000 contos do programa n.º 5 — Construções desportivas. A nível de projecto, o impacte é o seguinte:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentações:

No primeiro caso, o processo relativo a expropriação de terrenos encontra-se em fase mais atrasada do que era esperado no inicio do ano

No segundo caso, o projecto encontra-se ainda em execução na SRES, não se prevendo o concurso antes do 4.º trimestre do corrente ano.

3— Saúde

A dotação inicial inscrita para o sector em causa sofre uma redução de 6500 contos.

Esta verba é retirada do programa n.º 7—Melhoria da rede de serviços. A nível de projecto, o ajustamento verificado é o seguinte:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentações:

No primeiro caso, dificuldades na escolha do terreno para o Centro de Saúde de S. Roque, Pico, implicaram o atraso na execução do projecto e respectiva adjudicação;

No segundo caso, a não concretização, em 1981, do Serviço Regional de Aprovisionamento.

4 - Segurança Social

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

No sector agora em análise observa-se uma redução de 6700 contos, que se distribuem pelos programa e projectos seguintes:

Fundamentações:

A retirada de verbas nos programas n.ºs 9 e 10 é devida a atrasos na execução. No primeiro caso, no que diz respeito à fase de projecto; no segundo, à fase de execução das obras.

A verba de 6000 contos em causa destina-se às autarquias locais;

A verba de 700 contos, destinada à aquisição de maquinaria, é retirada do programa n.º 12 por causa do atraso em que se encontra a escolha de terreno para a instalação da cantina e refeitório para o funcionalismo regional da Horta. A verbo em questão destina-se ao reforço do programa n.º 46 - Modernização da Administração Pública, mais precisamente do projecto n.º 46.2 — Acções comuns de qualificação de funcionários e agentes das administrações regional e local.

5 - Emprego

Do sector emprego verifica-se a retirada de 4000 contos do programa n.º 13 — Formação profissional. A nível de projecto, temos:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentação:

Averba em causa pode ser retirada do programa por não terem aparecido candidatos aos cursos de técnico auxiliar sanitário e de diagnóstico e terapêutica promovidos no ano em curso.

6 — Habitação e urbanismo

Do sector agora em análise é retirada a verba de 38 224 contos para aplicação da Lei das Finanças Locais.

O programa n.º 14— Construções habitacionais é deduzido em 36 024 contos. Assim, a dotação inicial do programa era de 190 000 contos e a dotação ajustada é de 153976 contos.

A redução em causa é justificada pela impossibilidade de concretização de algumas acções, tais como a construção de fogos no Lajedo.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

O programa n.º 17—Apoio aos Serviços de Incêndio e de Protecção Civil apresenta uma redução de 2200 contos. O impacte de tal redução a nível de projecto o seguinte:

Fundamentação:

A redução em causa é justificada pelo facto de algum dos projectos de construção de aquartelamentos não terem merecido, ainda, a concordância da comissão consultiva dos serviços de bombeiros da Região, o que irá retardar o inicio da respectiva execução.

7— Agricultura, Silvicultura e pecuária

Do presente sector é retirado o montante de 12 000 contos com destino às autarquias, para além de ajustamentos indispensáveis à execução do Plano para 1981:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentação:

A redução em causa é justificada pelo atraso na construção do armazém da lagoa do Congro, na ilha de São Miguel:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentação:

A redução em causa é justificada pelo atraso legislativo para a concessão de subsídios para fomento florestal.

Fundamentações:

A redução em causa é justificada pela não efectivação da encomenda de uma máquina de ordenha destinada à ilha das Flores.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

O reforço de verba 6 justificado pelo ritmo de execução atingido na construção do posto agro-pecuário de Santo António do Nordestinho (Nordeste);

A redução é justificada pelo atraso na elaboração do projecto para a instalação dos serviços veterinários do Pico.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentação:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

A redução em causa é justificada pelo atraso legislativo respeitante à metodologia a seguir na concessão de bonificação aos juros em vigor no domínio agro-pecuário.

Fundamentação:

A redução em causa é justificada pela não execução de parte do programado inicialmente nomeadamente no campo da difusão nos órgãos da comunicação social de informação técnica respeitante ao sector em questão.

8 — Pescas

Ao sector das pescas é deduzido o montante de 4000 contos, verba esta que se reflecte no programa n.º 27— Reconversão da frota pesqueira. mais precisamente:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentação:

A redução da verba de 4000 contos no projecto em causa é justificada pelo atraso na construção do barco de pesca polivalente.

9— Indústria

Do sector em analise é retirado o montante de 500 contos com destino à aplicação da Lei das Fianças Locais e surge um ajustamento significativo, consubstanciado no aparecimento de um novo projecto, a dotar com verbas a retirar do projecto n.º 29.1 — Implantação dos núcleos industriais de São Miguel e Terceira.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

A nível de projecto, temos:

Fundamentações:

A implantação dos núcleos industriais encontra-se em fase mais atrasada do que era perspectivado, enquanto a acção das salinas experimentais de Santa Maria justifica, pelo montante investido, a criação de um projecto autónomo

No segundo caso, o nível de solicitações presentes até ao momento nos serviços competentes justifica a redução da verba anteriormente aprovada.

10 - Energia

Verifica-se uma redução de 18 000 contos no montante da verba consignada a este sector.

Ao nível de programa/projecto a redução é a seguinte:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentações:

No primeiro caso temos que os estudos sobre as centrais térmicas das ilhas de São Jorge e do Pico ainda se encontram na fase de localização. Em face do exposto, estima-se que apenas em Outubro se arrancará com a fase de expropriações. Estas as razões da redução agora proposta;

No segundo caso, procedeu-se à redução da verba inscrita, uma vez que não existem solicitações em carteira e que os pedidos de apoio apenas podem dar entrada nos serviços até 31 de Agosto do corrente ano;

A verba inscrita destina-se ao reforço do capital estatutário da ElE, tendo em vista o respectivo saneamento económico-financeiro, o qual não sofrerá com a redução agora proposta.

11 — Turismo

Do sector do turismo assiste-se à redução da verba de 5000 contos com destino às autarquias locais e, simultaneamente, a adaptações em vários projectos, no âmbito do Plano para 1981, que, no entanto, não vem alterar o montante disponível do sector.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Assim, teremos:

Fundamentações:

O reforço da verba consignada ao programa n.º 34 é justificado pelo agravamento de preços e pelo ritmo de execução de alguns dos empreendimentos;

A retirada de 15 000 contos do programa n.º 35 é justificada pelo não aparecimento de solicitações no volume que estava previsto. Esta verba reparte-se entre o reforço do programa anterior e a transferência de 5000 contos para as autarquias locais.

12— Transportes

Do sector dos transportes é retirada a verba de 50 000 contos, com destino às autarquias locais, além de se verificarem ajustamentos de verbas no âmbito do Plano para 1981.

Os ajustamentos ao nível de programa/projecto são os seguintes:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentações:

As reduções nos programas n.ºs 39 e 40, nos projectos acima indicados, são motivadas por atrasos na execução de algumas obras e projectos de engenharia e ainda devido ao facto de a última invernia não ter causado estrago. de monta na área de jurisdição do sector em causa;

O reforço do programa n.º 41 destina-se à cobertura do défice do SATA;

Verifica-se um montante de redução nos programas n.ºs 39 e 40 num total de 120000 contos e reforços no montante de 70 000 contos no programa n.º 41. A diferença, no valor de 50 000 contos, destina-se à aplicação da Lei das Finanças Locais.

13 — Circuitos.

No sector em análise verifica-se a redução de 5500 contos, cuja distribuição por programas/projectos é a seguinte:

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Fundamentações:

No primeiro caso, a redução é justificada por atrasos na execução das terraplanagens para a construção de casas de matança nas ilhas de Santa Maria, São Jorge, Graciosa e Flores. Os atrasos já verificados implicarão atrasos na execução anual das acções em causa;

No segundo caso, a entidade executora optou pela não realização do projecto, dada a não urgência imediata de aquisição de tal equipamento (e o facto de o projecto se encontrar insuficientemente dotado;

No terceiro caso, a redução é justificada pelo custo dos equipamentos laboratorial e de produção ser mais baixo do que o previamente estimado.

14— Investigação

Do sector em causa verifica-se uma transferência, num total de 7500 contos, com destino às autarquias, locais.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Ao nível de programa/projecto a redução foi a seguinte:

Fundamentações

No primeiro caso, a redução, no montante de 6000 contos, é justificada do seguinte modo:

Ainda não se verifica a assinatura do contrato para execução dos trabalhos sobre energia eólica:

Não ter sido considerada oportuna a viagem de trabalho a realizar ao Brasil:

No segundo caso, por ter sido verificado ao longo do corrente ano que o valor orçamentado se encontrava sobredimensionado.

Programa n.º 48

Aplicação da Lei das Finanças Locais

O artigo 33.º da Lei n.º 8—A/80, de 26 de Maio (OGE), o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 183—A/80 e o despacho conjunto dos Ministros da Administração Interna, das Finanças e do Plano e do Trabalho de 10 de Julho de 1980 definem os montantes e a forma que assume a transferência de verba para as autarquias locais de acordo com a Lei n.º 1/79, de 2 de Janeiro.

Os montantes previstos para as autarquias da Região Autónoma dos Açores foram respectivamente:

Em contos

Pela alínea b) do artigo 5.º da Lei n.º 1/7	9490826

Pela alínea c) do artigo 5.º da Lei n.º 1/79 (FEF) 	469113

Pelas comparticipações do OGE para 1981	100216

Total	1 060 155

No entanto, para além das comparticipações do Governo Central, houve que considerar comparticipações para obras com o compromisso do Governo Regional.

Por este facto, e de acordo com o que preceituam os diplomas atrás referidos, os encargos a suportar pela Região atingem o montante de 169 198 contos, pelo que se constitui este novo programa.

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

# Mapas por sectores

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

# Mapas por entidades executoras

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

ANEXO II

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

# Alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 1981

No orçamento da Secretaria Regional das Finanças para 1981 foi inscrita, à semelhança do procedimento adoptado em anos anteriores, uma dotação provisional destinada a fazer Face aos aumentos de vencimentos dos funcionários e agentes da Administração Pública. Torna-se agora necessário proceder à distribuição da referida provisão pelos orçamentos dos diversos departamentos do Governo, por forma a que os mesmos possam suportar os encargos adicionais resultantes da nova tabela de vencimentos do funcionalismo público regional aprovada pela Resolução n.º 55/81 de 9 de Junho.

Por outro lado, ultrapassado o 1.º semestre de execução do orçamento regional em vigor, toma-se imperioso proceder a alguns reajustamentos nos capítulos respeitantes às despesas do Plano. O objectivo principal da revisão proposta é o da criação de um novo programa no âmbito da Secretaria Regional da Administração Pública, que irá permitir o cumprimento integral da Lei das Finanças Locais.

# Resumo da despesa por secretarias regionais

Quadro: Consultar documento em PDF relativo ao Jornal Oficial I Série Nº 45 de 30-11-1981

Assembleia Regional dos Açores, 3 de Setembro de 1981. – O Presidente da Assembleia regional dos Açores, Álvaro Monjardino.