GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução Nº 303/1987 de 13 de Outubro

O Governo resolve:

1. - autorizar a execução de trabalhos a mais da empreitada de. “Reconstrução dos muros de suporte e de protecção da Ribeira do Faial da Terra, Concelho da Povoação - Ilha de São Miguel”, no valor de 12 974 426$00, incluindo o lVA, em complemento da autorização concedida pela Resolução n.º 118/87, aprovada em Conselho de 23 de Abril de 1987 e para o mencionado fim;

2. - autorizar a celebração de um adicional ao contrato n.º 36/86, de 17 de Dezembro de 1986, efectuado entre a Região Autónoma dos Açores, através da Secretaria Regional do Equipamento Social, e a Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A., respeitante aos trabalhos a mais referidos na citada Resolução n.º 118/87 e no ponto 1;

3. - aprovar a minuta do respectivo adicional ao contrato, e;

4. - delegar no Director Regional de Obras Públicas e Equipamento, Engenheiro Fernando José Violante Calado, poderes para outorgar, em representação da Região Autónoma dos Açores, no mencionado adicional ao contrato referido.

Aprovada em Conselho, Horta, 22 de Setembro de 1987 - O Presidente do Governo - João Bosco Mota Amaral.