PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução do Conselho do Governo n.º 128/2006 de 28 de Setembro de 2006

A política de planeamento e gestão de resíduos constitui um dos pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento sustentável da Região Autónoma dos Açores. Em consonância com razões de valorização da qualidade ambiental, garantia de saúde pública e integração no quadro normativo da União Europeia, a gestão de resíduos deve proporcionar uma elevada protecção do ambiente, sem que essa ambição afecte o desenvolvimento social e económico local. Antes pelo contrário, a qualidade da gestão de resíduos deve propiciar o reforço da competitividade da Região e, permitindo maximizar o uso de recursos renováveis, conferir-lhe uma mais-valia diferenciadora. Este entendimento pressupõe uma gestão integrada de resíduos como de recursos se tratassem e uma abordagem de recuperação de valor, considerando o termo resíduo como uma designação transitória do ciclo de vida dos materiais.

O cumprimento deste desiderato associa uma visão de futuro para a gestão de resíduos na Região Autónoma dos Açores. A minimização da produção de resíduos pelas empresas e pela comunidade e, numa segunda linha, a operacionalização de um conjunto de tecnossistemas para, em segurança, tratar, valorizar ou confinar resíduos, são elementos base da mesma. Estes pilares devem suportar-se no conhecimento técnico-científico, na existência de instrumentos de mercado apropriados e num modelo jurídico e institucional dotado de eficácia instrumental. Por último, a cidadania e a participação pública são, enquanto motores para a mudança, suportes essenciais para motivar e apoiar o esforço a desenvolver, por todos, na Região Autónoma dos Açores

Esta visão integra as recentes orientações consagradas na Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos e na Proposta de Directiva-Quadro dos Resíduos, em consonância com o Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro. Por outro lado, a valorização e reciclagem de embalagens e os limites de deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro estipulados na legislação comunitária e nacional, bem como a Estratégia para os Biocombustíveis e o Plano de Acção para a Biomassa são outros alicerces para a construção de uma política de gestão de resíduos na Região Autónoma dos Açores orientada para a Sustentabilidade.

Para cumprir a sua missão, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos dos Açores (SIGRA) assume como principais linhas estratégicas:

–	Promover infra-estruturas com elevado nível de protecção dos ecossistemas e da saúde pública, integrando a perspectiva de análise de ciclo de vida na hierarquia de gestão de resíduos (prevenção, reutilização, reciclagem, valorização orgânica, material e energética, confinamento);

–	Garantir a sustentabilidade da gestão das infraestruturas, assegurando a qualidade do serviço e a eficácia dos sistemas;

–	Contribuir para a eco-eficiência das empresas e da sociedade, incentivando a prevenção e a minimização da produção de resíduos e a consecução de uma perspectiva de resíduo enquanto recurso de valor económico e social;

Na verdade, o actual quadro de gestão dos resíduos na Região Autónoma dos Açores confronta-se, actualmente, com uma produção crescente de resíduos sólidos urbanos, a que acrescem outros tipos de resíduos – resíduos de construção e demolição, agrícolas e florestais, industriais e outros resíduos especiais – sem possuir, ainda, as soluções tecnológicas mais adequadas para o seu tratamento, valorização ou destino final. Em face do diagnóstico conhecido sobre a gestão de resíduos na Região e das suas notórias disfunções é, portanto, muito claro que, no curto prazo, o principal objectivo é a operacionalização de sistemas tecnológicos que, em todo o território insular, exerçam a sua função em termos de protecção ambiental, assim como a eliminação do passivo e consolidação dos fluxos de valorização de resíduos especiais.

As infra-estruturas apresentadas no actual documento do SIGRA resultam dos dados e elementos de base conhecidos, bem como dos constrangimentos que foram identificados ao longo da sua elaboração. Naturalmente, caso sejam obtidos elementos concretos e devidamente fundamentados que aconselhem a ajustes na tipologia dos sistemas tecnológicos e na organização da logística associada, deverá proceder-se à competente readequação das infra-estruturas, sem prejuízo da manutenção da estratégia geral observada. Com efeito, o modelo faseado previsto para a implementação das infraestruturas tecnológicas do SIGRA permite que sejam efectuadas futuras correcções nas opções agora indicadas, caso todas as partes interessadas concorram para, de forma consensual, tomar as necessárias decisões. Uma razão determinante para esta flexibilização reside no agravamento de custos decorrentes da redução progressiva da oferta de recursos não renováveis e no aumento do custo de energia resultante do cumprimento do Protocolo de Quioto, mas importa reafirmar que se entende que também recai na iniciativa da sociedade civil promover o lançamento de iniciativas e projectos, dentro dos parâmetros legais conhecidos e recolhendo os incentivos que o Governo Regional entender disponibilizar.

A proposta de Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores – PEGRA, deverá abranger a tipologia de resíduos genericamente designada por resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e especiais, resíduos agrícolas, florestais e resíduos hospitalares, sem prejuízo de uma decisão sobre planos sectoriais específicos, em vigor ou não, necessários para concretizar os princípios de orientação nele contidos.

Assim, nos termos da alínea g) do artigo 227º da Constituição e das alíneas a), b) e z) do artigo 60.º do Estatuto Político-Administrativo, o Conselho do Governo resolve:

- Aprovar o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores – SIGRA, anexo à presente Resolução e que dela faz parte integrante, no âmbito da estratégia e da política preconizada pelo Governo Regional em matéria de gestão de resíduos e do Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro;

- O SIGRA tem a natureza de modelo operacional de gestão de resíduos exequível em dois momentos distintos, embora complementares, designadamente:

- Um primeiro momento imediato, com a aprovação da presente Resolução e do Anexo que dela faz parte integrante e que constitui, em parte, o conteúdo material do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores – PEGRA;

- A breve prazo, com a elaboração, aprovação e implementação do PEGRA.

- O PEGRA tem uma natureza estratégica que concretiza a visão do Governo Regional quanto à gestão de resíduos na Região Autónoma dos Açores, é um instrumento de gestão territorial que programa e concretiza a politica de resíduos com incidência espacial e um plano sectorial na acepção da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto que estabelece as Bases da Politica de Ordenamento do Território e do Urbanismo, do Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que a desenvolve, alterado pelo Decreto – Lei 310/2003, de 10 de Dezembro, aplicado à Região pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2003/A, de 12 de Maio, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 22 de Setembro;

- Nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2003/A, de 12 de Maio, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 22 de Setembro, é determinado pela presente Resolução, mandar proceder à elaboração do PEGRA;

- No processo de elaboração do PEGRA deve observar-se que:

- A sua finalidade é dotar a Região Autónoma dos Açores de um instrumento jurídico apropriado para uma gestão integrada e sustentável de resíduos, no quadro das obrigações nacionais e comunitárias sobre esta matéria e no respeito pelos princípios socio-económicos nelas consagradas;

- Os objectivos a atingir são contribuir para a implementação de infra-estruturas tecnológicas que assegurem a qualidade do serviço e a protecção ambiental, encorajar a eco-eficiência do sector empresarial e a sua competitividade, garantir o acesso a informação e dinamizar a participação pública, fomentar o conhecimento e qualificação dos recursos humanos, promover a sustentabilidade económico-financeira do sistema de gestão de resíduos, assegurando a coesão regional e garantindo a eficácia do quadro legal e institucional;

- A entidade competente para a respectiva elaboração é a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, através da Direcção Regional do Ambiente;

- O prazo de elaboração é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação da presente Resolução;

- O processo de elaboração será acompanhado de modo assíduo e continuado por uma Comissão Mista de Coordenação (CMC) que integra:

  - Dois representantes da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, um dos quais preside;

  - Um representante da Vice-Presidência do Governo Regional;

  - Um representante da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais;

  - Um representante da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas;

  - Uma individualidade de reconhecido mérito a designar por despacho da Secretária Regional do Ambiente e do Mar;

  - Um representante de cada um dos municípios da Região Autónoma dos Açores;

  - Um representante da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores;

  - Um representante de uma Organização Não Governamental de Ambiente a designar por despacho da Secretária Regional do Ambiente e do Mar;

  - Um representante da Federação Agrícola dos Açores;

  - Um representante da Electricidade dos Açores, SA;

  - Um representante da Agência Regional de Energia e Ambiente.

- No processo de acompanhamento referido na alínea anterior haverá lugar a três reuniões da CMC, nas quais se cumprirão os correspondentes propósitos:

- Apresentação da metodologia, dos objectivos e da finalidade do plano;

- Apresentação da proposta de plano;

- Concertação e aprovação da proposta final de plano;

- O prazo para emissão dos pareceres decorrentes da segunda reunião, isto é, a referente à apresentação da proposta de plano não pode ser superior a 30 dias, findo o qual, é considerado parecer favorável à proposta apresentada;

- Cada representante das entidades referidas na alínea e) e que integram a CMC assume a qualidade de vogal, com excepção do representante da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, que preside e tem direito a voto de qualidade, ficando o modo de funcionamento e deliberações da comissão sujeito às disposições relativas aos órgãos colegiais estatuídas no Código do Procedimento Administrativo.

- O PEGRA, nos termos da lei, está sujeito a procedimento de discussão pública, é aprovado mediante decreto legislativo regional e a respectiva publicação e entrada em vigor determina a caducidade do SIGRA;

- São delegados na Secretária Regional do Ambiente e do Mar os poderes necessários para realização do procedimento de contratação pública para elaboração do PEGRA e ratificados todos aqueles que já tenham sido desenvolvidos até esta data;

- Nos termos do disposto na Lei n.º 19/2006, de 12 de Junho, que regula o acesso à informação sobre ambiente na posse de autoridades públicas, estão disponíveis na Direcção Regional do Ambiente e para consulta dos interessados, os trabalhos preparatórios e o documento final relativos ao SIGRA;

- A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, na Horta, em 5 de Setembro de 2006. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.

Anexo

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos dos Açores – SIGRA

- Índice

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES	1

Resolução do Conselho do Governo n.º 128/2006 de 28 de Setembro de 2006	1

Índice	4

1. Enquadramento e missão	5

2. Caracterização Geral e Diagnóstico	7

2.1 Caracterização da produção de RSU	7

2.2 Caracterização da produção de outros resíduos - RI, RE e RF	8

3. Análise Prospectiva: Evolução de Quantitativos de Resíduos	9

3.1 Evolução da produção e composição de RSU	9

3.2 Evolução da produção de RI e RE	10

4. Cenário Tecnológico para a Gestão de Resíduos	11

4.1 Antecedentes. Aspectos gerais	11

4.2 Concepção do cenário tecnológico SIGRA	13

4.3 Fluxos e balanços mássicos	21

5. Análise Económico-financeira	25

6. Modelo Jurídico-Institucional e Estrutura Contratual	36

Anexo I	36

Anexo II	39

- 1. Enquadramento e missão

A política de planeamento e gestão de resíduos constitui um dos pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento sustentável da Região Autónoma dos Açores. Em consonância com razões de valorização da qualidade ambiental, garantia de saúde pública e integração no quadro normativo da União Europeia, a gestão de resíduos deve proporcionar uma elevada protecção do ambiente, sem que essa ambição afecte o desenvolvimento social e económico local. Antes pelo contrário, a qualidade da gestão de resíduos deve proporcionar o reforço da competitividade da Região Autónoma dos Açores e, permitindo maximizar o uso de recursos renováveis na sua economia, conferir-lhe uma mais-valia diferenciadora.

Neste contexto, o quadro de gestão dos resíduos na Região Autónoma dos Açores confronta-se, actualmente, com uma produção anual superior a 130 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, em crescimento, a que acresce um montante semelhante de outros tipos de resíduos – resíduos de construção e demolição, agrícolas e florestais, industriais e especiais - sem possuir, ainda, as soluções tecnológicas mais adequadas para o seu tratamento, valorização ou destino final. Em termos objectivos, o diagnóstico na Região Autónoma dos Açores pode ser traçado, de forma simplificada, com base nos seguintes elementos:

A recolha dos resíduos é, em regra, do tipo indiferenciado, sendo o destino final dos resíduos o confinamento em aterro, os quais nem sempre obedecem às normas legais. A esse propósito, o Anexo I apresenta um diagnóstico dos tecnossistemas existentes para confinamento, com indicação da sua localização, capacidade, área abrangida, quantidade recepcionada, vida útil e risco ambiental associado;

Em consequência do ponto anterior, entende-se que o envolvimento das empresas e da população na recolha selectiva é ainda insuficiente, o que origina um menor valor de receitas e um uso indevido do aterro como destino final;

Desresponsabilização dos produtores de resíduos industriais e especiais por insuficiência de locais de armazenamento, reciclagem e/ou destino final adequados;

Insuficiente valorização de diversas fileiras de resíduos (biomassa florestal, resíduos de construção e demolição, etc);

Focos disseminados de lixeiras, depósitos e vazadouros ilegais (e.g.: identificadas cerca de 430 locais e 2400 embalagens de asfalto utilizadas sem destino apropriado);

Insuficiente informação e sensibilização ao nível das empresas para as práticas de eco-eficiência e gestão integrada de resíduos/sub-produtos;

Fraca participação da população em práticas de valorização orgânica e envolvimento na recolha selectiva, com escassa sensibilização, formação e meios de apoio.

Em complemento, ainda no que se refere aos principais constrangimentos à gestão de resíduos na Região Autónoma dos Açores, deve-se ter em conta a sua especificidade geográfica, tratando-se de um território insular com uma distribuição irregular da população.

Nesta perspectiva, importa traçar uma gestão integrada das diversas fileiras de resíduos na Região, operacionalizando um modelo de exploração sustentável em todas as ilhas. Para cumprir essa missão, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos dos Açores (SIGRA) assume como principais linhas estratégicas:

Implementar infra-estruturas com elevado nível de protecção dos ecossistemas e da saúde pública, integrando a perspectiva de análise de ciclo de vida na hierarquia de gestão de resíduos (prevenção, reutilização, reciclagem, valorização orgânica, material e energética, confinamento);

Garantir a sustentabilidade da gestão das infraestruturas, assegurando a qualidade do serviço e a eficácia dos sistemas;

Contribuir para a eco-eficiência das empresas e da sociedade, incentivando a prevenção e a minimização da produção de resíduos e a consecução de uma perspectiva de resíduo enquanto recurso de valor económico e social;

Em resultado dos princípios enunciados anteriormente, o SIGRA procurará concretizar o cumprimento, em todas as ilhas da Região Autónoma dos Açores, dos valores mínimos estipulados na legislação comunitária e nacional (em particular o disposto no Decreto-lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, na Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, e na Directiva 1999/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Abril de 1999) para a valorização e reciclagem de embalagens e para os limites de deposição de RUB em aterro.

Tabela 1.1. Limites de deposição de RUB e metas de valorização e reciclagem de embalagens

| Metas | 2011 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| RUB passíveis de deposição em aterro (% de RUB produzidos em 1995) | 50 | 35 |
| Valorização embalagens (%) | 60 | 60 |
| Reciclagem embalagens (%) | 55 | 55 |
| Papel/cartão | 60 | 60 |
| Plásticos | 22,5 | 22,5 |
| Vidro | 60 | 60 |
| Metais | 50 | 50 |
| Madeira | 15 | 15 |

O desenvolvimento do SIGRA não deixou de atender à Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos e a Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Resíduos, a qual visa a optimização das disposições da Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julho, como codificada pela Directiva 2006/12/CE, de 05 de Abril de 2006. Outras prioridades da agenda politica na União Europeia, como sejam a directiva sobre Biocombustiveis e a Estratégia para os Biocombustíveis, ou o Plano de Acção para a Biomassa, foram também tomados em devida consideração.

Deve ser clarificado que o cumprimento das metas e orientações previstas nas directivas comunitárias em Portugal, esforço nacional para o qual os Açores se propõem contribuir, não esquecem três aspectos específicos.

- O normativo comunitário é um elemento de uma visão para a gestão de resíduos, que não se esgota no mero registo de ditames sobre objectivos de confinamento de resíduos orgânicos e valorização e reciclagem de embalagens;

- no curto prazo, o principal objectivo é a operacionalização de sistemas tecnológicos que, em toda a Região, assegurem a sua função em termos de protecção ambiental, assim como a eliminação do passivo ambiental e a consolidação dos fluxos de valorização de resíduos especiais;

- as consultas públicas ao mercado para fornecimento de tecnologias e de logística podem revelar aspectos e elementos que, nesta fase, se desconhecem.

Estes três elementos podem exigir que, em seu tempo e sem prejuízo das orientações gerais observadas no presente documento, se efectuem os ajustes julgados apropriados ao programa de medidas nele descrito.

- 2. Caracterização Geral e Diagnóstico

A caracterização geral da produção actual de resíduos na Região Autónoma dos Açores - Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos Industriais (RI) e Resíduos Especiais (RE) - referentes aos anos de 2003 e/ou 2004, é seguidamente apresentada, de forma resumida.

- 2.1 Caracterização da produção de RSU

Os valores apurados, por unidade territorial - por ilha, por agrupamento e na totalidade da Região - para a estimativa populacional e para a capitação e produção de resíduos no ano de 2004 são indicados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1. Estimativas populacional e de capitação e produção de RSU em 2004

| Unidade Territorial | População | Capitação de RSU | Produção de RSU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hab | kg/hab.d | tonelada |
| Santa Maria | 5 480 | 1,30 | 2 593 |
| São Miguel | 133 394 | 1,29 | 62 754 |
| Terceira | 55 871 | 1,65 | 33 705 |
| Graciosa | 4 666 | 1,52 | 2 593 |
| São Jorge | 9 519 | 1,49 | 5 185 |
| Pico | 14 690 | 1,79 | 9 583 |
| Faial | 15 106 | 1,88 | 10 371 |
| Flores | 3 902 | 1,82 | 2 593 |
| Corvo | 435 | 1,63 | 259 |
| Grupo Oriental | 138 874 | 1,29 | 65 347 |
| Grupo Central | 99 852 | 1,69 | 61 437 |
| Grupo Ocidental | 4 337 | 1,80 | 2 852 |
| RAA | 243.063 | 1,46 | 129 636 |

No que se reporta à composição dos RSU tomaram-se como referência dados relativos à campanha de caracterização de 2004 e de deposição selectiva de papel/cartão, vidro e plásticos constantes no relatório anual de 2004 de operação do aterro da AMISM. Assim, à semelhança de outros estudos da mesma natureza admitindo que 35%, 90%, 95%, 65% e 50% das fracções papel/cartão, plásticos, vidro, materiais ferrosos e materiais não ferrosos, respectivamente, se apresentam na forma de embalagens, é possível obter a composição física média que se indica na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Composição física média (% em peso) da fracção doméstica dos RSU adoptada

como referência para a RAA em 2004

| Grupos de Componentes | Parcial |
| --- | --- |
| Resíduos Orgânicos | 38,0% |
| Papel alvo não Embalagem | 10,9% |
| Papel alvo Embalagem | 7,0% |
| Plásticos Embalagem | 16,5% |
| Vidro Embalagem | 9,7% |
| Metais Ferrosos Embalagem | 2,1% |
| Metais Não Ferrosos Embalagem | 0,6% |
| Não Embalagem + Finos + Têxteis + Outros | 15,2% |

Para efeitos do cumprimento das metas de limite de deposição de RUB em aterro, estima-se que em 1995 a produção de RUB tivesse a distribuição que se aponta na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 Produção de RUB, por grupo e na RAA, em 1995.

| Unidade Territorial | Produção |
| --- | --- |
|  | ton |
| Grupo Ocidental | 25 921 |
| Grupo Central | 19 518 |
| Grupo Ocidental | 888 |
| RAA | 46 327 |

- 2.2 Caracterização da produção de outros resíduos - RI, RE e RF

O estado actual da produção de Resíduos Industriais (RI) afigura-se, na ausência de informação mais fidedigna, documentado na versão preliminar do Plano Estratégico de Resíduos Industriais e Especiais dos Açores (PERIEA), documento que aborda os resíduos industriais não perigosos (RINP) e os resíduos industriais perigosos (RIP). A produção estimada de RI na Região no ano de 2003 é de 147 671 ton, da qual cerca de 98,3% são RINP, proporção semelhante à expressa para Portugal Continental no Estudo da Inventariação de Resíduos Industriais  e que mais de 60 % da produção estimada de resíduos industriais na Região Autónoma dos Açores se concentra nas ilhas de São Miguel e da Terceira.

À semelhança dos resíduos industriais, a abordagem à caracterização da produção dos Resíduos Especiais na Região Autónoma dos Açores centra-se, na falta de outros elementos mais fidedignos, no PERIEA. Nesse quadro, apresenta-se um resumo dos quantitativos estimados (em 2003), para a Região Autónoma dos Açores, para as principais categorias de RE:

- Óleos Usados: 1.922 Mg

- Pilhas: 61 Mg

- Acumuladores: 1.239 Mg

- Veículos em Fim de Vida (VFV): 3.162 Mg

- Pneus Usados: 1.083 Mg

- Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE): 4.747 Mg

- Resíduos de Construção e Demolição (RCD): 81.268 Mg

- Solventes: 7.3 Mg

- Tintas e Vernizes: 555.6 Mg

Relativamente aos Resíduos Florestais, os dados disponíveis mais recentes reportam-se a um estudo do Centro de Biomassa para a Energia, datado de 2004, no qual se refere a disponibilidade de 36 000 ton/ano em termos de resíduos florestais e de 47 000 ton/ano na resíduos da indústria transformadora de madeira em S. Miguel. Nas restantes ilhas, a produção florestal é estimada em 20 000 ton/ano, sendo muito reduzida a produção de resíduos industriais (inferior a 5 000 ton/ano). Assim, dado a relativa incerteza em termos de inventário considerou-se como referência uma quantidade alvo tripla do somatório dos quantitativos identificados no PERIEA com as denominações de resíduos de descasque de madeira, resíduos de serradura e madeira valorizável.

- 3. Análise Prospectiva: Evolução de Quantitativos de Resíduos

Este capítulo apresenta um resumo das estimativas de produção e capitação de resíduos ao longo do horizonte do SIGRA, 30 anos, bem como a metodologia adoptada para o cálculo dos valores de produção de resíduos industriais e especiais.

- 3.1 Evolução da produção e composição de RSU

Na projecção da produção de resíduos tipo RSU admitiu-se uma composição e valores de capitação equivalentes aos consignados no Estudo de Ampliação do Projecto Integrado do Sistema de Resíduos Sólidos da Ilha de São Miguel [AMISM, 2003], com a produção a variar em conformidade com a mesma taxa de progressão demográfica verificada no espaço temporal 1991-2001. Neste estudo, pressupõe-se que em 2006, 2011 e em 2020, a capitação de RSU se cifre em 1,4, 1,6 e 1,8 kg/hab.dia, respectivamente,, importando notar que, no quadro do SIGRA se entendeu que se conseguiria atingir uma estabilização da produção de resíduos após essa última data. Assim, em face do exposto e para o espaço temporal 2006 – 2035, as evoluções de capitação, de produção global de RSU e por componente são apresentadas nas Tabelas 3.1.,3.2 e 3.3, respectivamente.

Tabela 3.1. Evolução da capitação, por unidade territorial, no período 2006-2035

| Unidade Territorial | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2020 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria | 1,51 | 1,56 | 1,60 | 1,64 | 1,69 | 1,73 | 1,85 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| São Miguel | 1,50 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,68 | 1,72 | 1,84 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Terceira | 1,93 | 1,98 | 2,04 | 2,09 | 2,15 | 2,20 | 2,36 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Graciosa | 1,78 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,28 | 2,18 |
| São Jorge | 1,74 | 1,79 | 1,84 | 1,89 | 1,94 | 1,99 | 2,13 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Pico | 2,09 | 2,14 | 2,20 | 2,26 | 2,32 | 2,38 | 2,55 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Faial | 2,19 | 2,26 | 2,32 | 2,38 | 2,45 | 2,51 | 2,68 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Flores | 2,12 | 2,18 | 2,25 | 2,31 | 2,37 | 2,43 | 2,60 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Corvo | 1,91 | 1,96 | 2,01 | 2,07 | 2,12 | 2,18 | 2,33 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| RAA | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 2,08 | 2,18 | 2,17 | 2,17 |

Tabela 3.2. Evolução da produção de RSU, por unidade territorial, no período 2006-2035

| Unidade Territorial | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2020 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria | 2.989 | 3.056 | 3.122 | 3.187 | 3.251 | 3.314 | 3.435 | 3.521 | 3.292 | 3.292 |
| São Miguel | 73.867 | 76.313 | 78.778 | 81.262 | 83.765 | 86.286 | 94.274 | 100.851 | 105.051 | 105.051 |
| Terceira | 39.340 | 40.474 | 41.608 | 42.742 | 43.877 | 45.012 | 48.192 | 50.742 | 50.858 | 50.858 |
| Graciosa | 2.976 | 3.036 | 3.095 | 3.152 | 3.207 | 3.262 | 3.339 | 3.387 | 3.073 | 3.073 |
| São Jorge | 5.984 | 6.121 | 6.256 | 6.390 | 6.522 | 6.652 | 6.913 | 7.103 | 6.682 | 6.682 |
| Pico | 11.121 | 11.408 | 11.695 | 11.978 | 12.261 | 12.542 | 13.233 | 13.770 | 13.392 | 13.392 |
| Faial | 12.123 | 12.480 | 12.840 | 13.199 | 13.559 | 13.920 | 14.957 | 15.794 | 15.942 | 15.942 |
| Flores | 2.977 | 3.038 | 3.097 | 3.154 | 3.211 | 3.266 | 3.346 | 3.398 | 3.091 | 3.091 |
| Corvo | 307 | 318 | 330 | 341 | 353 | 365 | 405 | 438 | 469 | 469 |
| Grupo Oriental | 76.855 | 79.369 | 81.901 | 84.449 | 87.016 | 89.599 | 97.709 | 104.372 | 108.342 | 108.342 |
| Grupo Central | 71.544 | 73.520 | 75.493 | 77.461 | 79.425 | 81.388 | 86.635 | 90.796 | 89.947 | 89.947 |
| Grupo Ocidental | 3.284 | 3.356 | 3.427 | 3.496 | 3.564 | 3.630 | 3.751 | 3.836 | 3.560 | 3.560 |
| RAA | 151.684 | 156.245 | 160.821 | 165.406 | 170.005 | 174.618 | 188.095 | 199.005 | 201.850 | 201.850 |

Tabela 3.3. Evolução da produção de RSU na RAA, no período 2006-2035

| Unidade Territorial | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2020 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAA | 151.684 | 156.245 | 160.821 | 165.406 | 170.005 | 174.618 | 188.095 | 199.005 | 201.850 | 201.850 |
| Resíduos Domésticos | 144.100 | 148.433 | 152.780 | 157.136 | 161.504 | 165.887 | 178.690 | 189.054 | 191.757 | 191.757 |
| Resíduos Putrescíveis | 54.734 | 56.380 | 58.031 | 59.686 | 61.345 | 63.010 | 67.873 | 71.810 | 72.836 | 72.836 |
| Papel Alvo Não Embalagem | 15.725 | 16.198 | 16.672 | 17.148 | 17.624 | 18.103 | 19.500 | 20.631 | 20.926 | 20.926 |
| Papel Alvo Embalagem | 10.043 | 10.345 | 10.648 | 10.952 | 11.256 | 11.562 | 12.454 | 13.176 | 13.365 | 13.365 |
| Plásticos Embalagem | 23.835 | 24.551 | 25.270 | 25.991 | 26.713 | 27.438 | 29.556 | 31.270 | 31.717 | 31.717 |
| Vidro Embalagem | 13.894 | 14.311 | 14.731 | 15.151 | 15.572 | 15.994 | 17.229 | 18.228 | 18.489 | 18.489 |
| Metais Ferrosos Embalagem | 3.139 | 3.233 | 3.328 | 3.423 | 3.518 | 3.613 | 3.892 | 4.118 | 4.177 | 4.177 |
| Metais Não Ferrosos Embalagem | 829 | 853 | 878 | 903 | 929 | 954 | 1.027 | 1.087 | 1.103 | 1.103 |
| Não Embalagem + Finos + Têxteis + Outros | 21.902 | 22.560 | 23.221 | 23.883 | 24.547 | 25.213 | 27.159 | 28.734 | 29.145 | 29.145 |
| Resíduos Não Domésticos | 7.584 | 7.812 | 8.041 | 8.270 | 8.500 | 8.731 | 9.405 | 9.950 | 10.092 | 10.092 |

- 3.2 Evolução da produção de RI e RE

A perspectiva seguida para a estimativa de resíduos industriais e especiais foi do tipo “business as usual”, como preconizado no PERIEA, em que a produção se manteria inalterada relativamente à situação de referência. Considerou-se, ainda, que se deveria ter capacidade de gestão de outras duas fileiras específicas, as pilhas e REEE. Para o efeito e respectivamente, considerou-se um indicador de recuperação, indexado ao denominador hab/ano, constante de 250 g/hab/ano23 e 4 kg/hab/ano.

- 4. Cenário Tecnológico para a Gestão de Resíduos

- 4.1 Antecedentes. Aspectos gerais

Em resultado de uma discussão de diferentes cenários para a gestão em alta das diversas tipologias de resíduos produzidos na Região Autónoma dos Açores e as respectivas implicações técnicas, económico-financeiras, sociais e ambientais foi seleccionado um cenário tecnológico que fossa compatível com dois condicionantes para o arranque do SIGRA:

- Os recursos financeiros, por parte da Região e dos municípios, para fazer face ao valor total de investimentos previsto;

- Uma manifestação de não interesse na incorporação de energia na rede pública fora das horas de vazio, em especial em S. Miguel.

Atendendo a estes dois constrangimentos, entendeu-se ser adequado um modelo faseado para a implementação do SIGRA que consubstanciasse uma solução para os problemas ambientais mais prementes.

Nesta base, suspendem-se os investimentos ligados à produção de energia em S. Miguel (mantém os previstos na Terceira por via da bio-metanização) mas, sublinhe-se, o faseamento é desenvolvido de forma a não inviabilizar a que sejam implementados no momento julgado oportuno pelas diversas partes interessadas. Com efeito, em termos de processamento de resíduos (e biomassa) reitera-se que se encara a valorização energética de forma muito positiva. A razão para esse entendimento reside em dois motivos, i) o aumento de custos decorrentes da redução progressiva da oferta de recursos não renováveis e ii) o aumento do custo de energia resultante do cumprimento do Protocolo de Quioto (que, aliás, poderá levar a medidas adicionais após 2012). As diversas tecnologias disponíveis - bio-metanização em reactor dedicado ou o aproveitamento do metano produzido em aterro, a incineração, a pirólise, a gaseificação e o plasma - podem contribuir para o cumprimento destes objectivos. Não fazendo parte do âmbito deste documento uma discussão técnica sobre as vantagens e inconvenientes das diversas soluções e o grau de contributo para os dois objectivos anteriormente referidos, importa reafirmar que se entende que também caberá à iniciativa e responsabilidade dos agentes do sector promover o lançamento de iniciativas e projectos, dentro dos parâmetros legais conhecidos e recolhendo os incentivos que o Governo Regional poder/entender disponibilizar.

Neste modelo as actuais disfunções ambientais são eliminadas à custa de i) aumento da área para aterro em S. Miguel e na Terceira, e ii) expansão do tratamento biológico já previsto (compostagem) em S. Miguel, obrigando ao conjunto de alterações que seguidamente se indicam:

Tabela 4.1 Alterações de índole tecnológica efectuadas

| Grupo | Ilha(s) | Alteração |
| --- | --- | --- |
| Ocidental | Corvo, Flores | - Solução inalterada |
| Central | Graciosa, S.Jorge, Faial, Pico | - Solução inalterada |
|  | Terceira | - Mantêm-se o tratamento mecânico e a produção de CDR, no entanto o fluxo não reciclável é desviado para o Aterro Sanitário |
|  |  | - Aumento da capacidade do Aterro Sanitário |
| Oriental | Santa Maria | - Solução inalterada |
|  | S.Miguel | - Eliminação da Central de Valorização Energética de CDR, e consequentemente eliminação dos aterros associados |
|  |  | - Mantêm-se o tratamento mecânico e produção de CDR, no entanto o luxo não reciclável é desviado para o Aterro Sanitário de S.Miguel34 |
|  |  | - Aumento da capacidade do Aterro Sanitário |
| - Aumento da capacidade de valorização orgânica por compostagem |  |  |
| - Aumento da capacidade dos aterros sanitários |  |  |
| - Não se contempla o investimento na valorização energética da biomassa florestal, enquadrando-a na iniciativa privada e contrapartidas a estabelecer, a exemplo do previsto para a valorização de outras tipologias de resíduos, designadamente para os Resíduos de Construção e Demolição. |  |  |

Em síntese, reconhece-se que este modelo tem os seguintes prós e contras:

- A favor, encontra-se o facto de permitir uma redução significativa do investimento inicial, conferindo mais tempo para consolidar as decisões a tomar pela EDA no contexto do planeamento da oferta de energia, bem como uma maior clarificação do comércio de emissões e mercado do carbono. Não obstante, a infra-estrutura em S. Miguel é concebida, conforme referido, para se poder articular com uma eventual decisão para avançar, a seu tempo, com a valorização energética;

- A desvantagem reside na menor capacidade de resposta para eventuais problemas com as fileiras de resíduos, sendo uma solução de menor valorização (o aterro) e com uma menor atractividade para a gestão – porque reduz as receitas e a segurança da sua recepção – ao assentar, exclusivamente, na tarifa a cobrar aos munícipes como a única alavanca para efectuar a recuperação de custos.

Finalmente, recorde-se que a projecção de investimentos traçada mantém a selagem de lixeiras e a aquisição de meios para a actividade de recolha selectiva e porta-a-porta de orgânicos e multimaterial (incluindo a distribuição de receitas aos municípios para apoiar essa actividade). Recorde-se, também, que no capítulo da recolha selectiva, se tomou em linha de conta os meios necessários em termos de viaturas (período de vida de 10 anos) e ecopontos/contentores específicos (período de vida de 5 anos) para que se verificassem os seguintes desígnios:

Tabela 4.2. Rácios de ecopontos/contentores na recolha selectiva multimaterial

| Unidade Territorial | Rácio (1/ hab) |
| --- | --- |
| Corvo | 100 |
| Faial | 150 |
| Flores | 100 |
| Graciosa | 100 |
| Pico | 150 |
| Santa Maria | 100 |
| São Jorge | 100 |
| São Miguel | 200 |
| Terceira | 200 |

Tabela 4.3. Universo de recolha multimaterial porta-a-porta

| Unidade Territorial | Rácio (1/ hab) | População (hab) |
| --- | --- | --- |
| Faial | 3 | 2.000 |
| Pico | 3 | 2.000 |
| São Miguel | 3 | 20.000 |
| Terceira | 3 | 10.000 |

De frisar que os objectivos de reciclagem de embalagens exigem, conforme referido anteriormente e nos moldes então indicados, o reforço da sensibilização ambiental e da extensão à recolha porta-a-porta, sem prejuízo da separação mecânica preconizada. Por outro lado, o quadro de investimentos inclui a aquisição dos aterros sanitários de Lajes do Pico, da Cavada das Murtas e da Zamba – Vila do Porto e do aterro de inertes de Canada da Selada.

Julga-se importante reafirmar que a estratégia de valorização orgânica no âmbito do SIGRA mantém como firme a prevenção da produção de resíduos na fonte (incluindo a valorização orgânica por compostagem doméstica) e a filosofia de Centros de Processamento como instrumentos ambientais tipo EcoCentro. A presente configuração deve ser ainda entendida como não conservadora, favorecendo-se a possibilidade de soluções inovadoras por parte dos agentes presentes no mercado (e.g.: processamento de embalagens, valorização de plásticos, produção de biocombustíveis, ou outras). Esse esforço para a inovação e reforço da competitividade da Região faz, decididamente, parte da estratégia do SIGRA.

- 4.2 Concepção do cenário tecnológico SIGRA

O conjunto de infra-estruturas associado ao cenário tecnológico do SIGRA e objecto do presente Relatório é, em síntese, o apresentado na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 Infra-Estruturas associadas ao cenário tecnológico do SIGRA.

| Infra-estruturas | Ilha |
| --- | --- |
| Centros de Processamento | Corvo, Flores, Faial, S.Jorge, Graciosa e Santa Maria |
| Centros de Triagem | Pico (ou Faial), Terceira, S.Miguel |
| Centro de Valorização Orgânica por Biometanização | Terceira |
| Centro de Valorização Orgânica por Compostagem | Flores, Faial, Pico, S.Jorge, Graciosa, S.Miguel e Santa Maria |
| Centro de Tratamento Mecânico | Terceira e S.Miguel |
| Aterro Sanitário | Santa Maria, Pico, Terceira e S.Miguel |

As infra-estruturas apresentadas na Tabela 4.4. resultam dos dados e elementos de base conhecidos. Naturalmente, conforme já anteriormente referido, caso sejam obtidos elementos concretos e devidamente fundamentados do ponto de vista técnico que aconselhem a ajustes na tipologia dos sistemas tecnológicos e na organização da logística associada, deverá proceder-se à competente readequação das infra-estruturas a esses novos elementos, sem prejuízo da manutenção da estratégia geral do SIGRA.

É apresentada, seguidamente, uma descrição sumária das unidades tecnológicas agora previstas.

- Centros de Processamento (CP)

Os Centros de Processamento a instalar em todas as ilhas destinam-se às seguintes funções:

Recepção de RSU e RINP indiferenciado para posterior acondicionamento, por compactação, e transferência para destino adequado, como é caso das situações em que estes tipos de resíduos são transportados para uma ilha em que seja explorada uma unidade tipo Centro de Triagem, Centro de tratamento mecânico, Bio-metanização ou Aterro sanitário.

Recepção, em zona específica do tipo Ecocentro, acondicionamento e armazenamento de materiais recicláveis para posterior transporte directo para uma unidade CT do respectivo agrupamento de ilhas ou para uma unidade de reciclagem no Continente. Neste último caso incluem-se vidro, madeira e metais. No caso das ilhas em que esteja contemplada uma CT, este tipo de fluxo será encaminhado directamente para esta unidade. Recepção e acondicionamento de RIP e RE para posterior transporte para o CP de S. Miguel.

Os materiais recicláveis depositados selectivamente e em conformidade com os padrões exigidos para reciclagem e mediante acordo com as especificações técnicas da SPV serão objecto de transporte directo para unidades de gestão licenciadas no Continente.

Centros de Triagem (CT)

Os resíduos a processar neste tipo de unidades correspondem aos resíduos de origem urbana ou industrial provenientes da recolha ou recepção selectiva, respectivamente, de materiais recicláveis, nomeadamente das seguintes categorias: papel alvo embalagem, papel alvo não embalagem, plásticos embalagem, metais ferrosos embalagem e metais ferrosos não embalagem. No que concerne aos refugos da operação de triagem aqueles terão como destino a deposição em AS. Distinguem-se, em todos os cenários, a CT do Faial ou Pico, que processará os materiais recicláveis do grupo ocidental e do agrupamento São Jorge, Pico e Faial, a CT Terceira, que terá como âmbito a Graciosa e a Terceira, e a CT São Miguel, que abrangerá Santa Maria e São Miguel.

Centros de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC)

Os centros de processamento agregarão centros de valorização orgânica por compostagem em todas as ilhas. No caso da Terceira e S. Miguel, assim como no Faial (ou Pico) os centros de valorização orgânica estão integrados em tecnosistemas de valorização orgânica com maior pendor tecnológico. No caso do Pico ou Faial e no caso das ilhas Terceira e São Miguel, equacionou-se a existência de uma componente de CVOC dedicada exclusivamente à valorização da matéria proveniente da recolha ou recepção selectiva da componente orgânica de RSU ou RINP, respectivamente (além do RSU indiferenciado após o CTM). Desta etapa resulta a produção de composto, com base numa taxa de valorização de 40%. Cumulativamente admitiu-se a necessidade de uma fracção de 15 % de material estruturante (material lenhoso triturado e resultante da recepção selectiva de biomassa florestal) e uma taxa de rejeição de 5%.

Centros de Tratamento Mecânico (CTM)

Neste tipo de unidade os resíduos sólidos urbanos indiferenciados são sujeitos a uma série de operações físicas com o intuito de se proceder à obtenção de uma fracção multimaterial valorizável (nomeadamente, papel alvo embalagem, papel não alvo embalagem, plásticos embalagem, metais ferrosos embalagem e metais não ferrosos embalagem) e outra designada por CDR (Composto Derivado de Resíduo), em inglês, Refused Derived Fuel (RDF). Este último material é considerado como uma matéria-prima combustível para uma futura instalações de valorização energética (ou um outro Cliente externo ao SIGRA) ou um refugo a depositar em AS. Diferenciam-se o CTM Terceira e o CTM São Miguel, que terão como zona de influência, o grupo central e o grupo oriental, respectivamente. Todos os materiais recicláveis, provenientes desta unidade, serão objecto de transporte directo para unidades de gestão licenciadas.

Centro de Tratamento Biológico por Biometanização

No caso da Terceira, as etapas mecânicas dos CTM são complementadas por uma fase de valorização orgânica da matéria biodegradável separada. A opção de valorização adoptada é a da bio-metanização (CVOBM) (também designada por digestão anaeróbia) e subsequente compostagem da matéria fermentada. Neste caso consideram-se dois afluxos, uma parte biodegradável do RSU indiferenciado, resultante de uma taxa de recuperação de 40% na linha do CTM, e uma parte proveniente da recolha ou recepção selectivas da componente orgânica de RSU ou RINP, respectivamente. Desta etapa resulta a produção de energia, tendo sido considerado um rendimento energético de 100 kWh/ton e composto, com base numa taxa de valorização de 40%.

Aterro Sanitário (AS)

O SIGRA englobará aterros sanitários, do tipo “aterro para resíduos não perigosos” no Pico, Sta Maria, Terceira e São Miguel que permitirão a deposição individualizada de RSU e RINP. O AS Terceira e AS São Miguel serão também o local de confinamento de refugos das CTMB.

Aterro Inertes (AI)

Em todos os cenários se inclui a construção e exploração de um aterro, em todas as ilhas, para o confinamento técnico de resíduos inertes, em particular RINP inertes e RCD. No caso particular do AI São Miguel será de integrar um centro de triagem de Resíduos de Construção e Demolição destinado à produção de agregados e à recuperação de materiais recicláveis (nomeadamente, papel/cartão, plásticos, vidro e metais) normalmente presentes nos RCD, sendo que este centro poderá não ser da alçada do sector público (por isso, o seu custo de construção e exploração não foi contabilizado na presente Relatório). A abertura para a esfera do sector privado poderá se aplicado em outros projectos inovadores equacionados para a valorização de resíduos específicos, conforme já anteriormente referido (plásticos, biocombustíveis).

Refira-se que, em termos de resíduos de biomassa florestal, a perspectiva veiculada pelo SIGRA é conducente à valorização energética. Entende-se que não é apropriado um vínculo em termos de tecnologias porque podem existir ganhos interessantes numa integração tecnológica com resíduos sólidos urbanos ou outras possibilidades em uso dedicado. Esta mesma ponderação relativamente a integração e a tecnologias se aplica a outros tipos de resíduos, entre os quais os resíduos agrícolas e os resíduos da agro-pecuária.

A Tabela 4.5 apresenta a agregação de unidades tecnológicas, por ilha e por tipologia de resíduos a gerir..

Tabela 4.5 Unidades tecnológicas por ilha e por tipologia de resíduos a gerir

| Grupo | Ilha | Unidade Tecnológica | Tipologia de Resíduo |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo Ocidental |  |  |  |
|  | Corvo | Centro de Processamento (CP) / Centro de Valorização Orgânica por compostagem (CVOC) | RSU + RINP + RIP + RE + RUB + RINPB |
|  | Flores | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |
| Grupo Central |  |  |  |
|  | Graciosa | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |
|  | Terceira | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Triagem (CT) | RSU + RINP |
|  |  | Centro de Tratamento Mecânico (CTM) | RSU |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Bio-Metanização (CVOBM) | RUB + RINPB |
|  |  | Aterro Sanitário (AS) | RSU + RINP + CDR |
|  | São Jorge | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |
|  | Pico | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Triagem (CT) | RSU + RINP |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |
|  |  | Aterro Sanitário (AS) | RSU + RINP |
|  | Faial | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |

Tabela 4.5 Unidades tecnológicas por ilha e por tipologia de resíduos a gerir (continuação)

| Grupo | Ilha | Unidade Tecnológica | Tipologia de Resíduo |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo Oriental |  |  |  |
|  | Santa Maria | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC) | RUB + RINPB |
|  |  | Aterro Sanitário (AS) | RSU + RINP |
|  | São Miguel | Centro de Processamento (CP) | RSU + RINP + RIP + RE |
|  |  | Centro de Triagem (CT) | RSU + RINP |
|  |  | Centro de Tratamento Mecânico (CTM) | RSU |
|  |  | Centro de Valorização Orgânica por Compostagem (CVOC), (Nota: de recolha selectiva e fracção orgânica proveniente do CTM) | RUB + RINPB |
|  |  | Aterro Sanitário (AS) | RSU + RINP + E + CDR |

Nota: Repete-se o já anteriormente afirmado sobre o facto das infra-estruturas apresentadas resultarem dos dados e elementos de base conhecidos. Caso sejam obtidos elementos concretos devidamente fundamentados do ponto de vista técnico que aconselhem a ajustes na tipologia dos tecnossistemas e na organização da logística associada, deverá proceder-se à competente readequação das infra-estruturas a esses novos elementos, sem prejuízo da manutenção da estratégia geral do SIGRA.

O fluxo material associado ao cenário tecnológico do SIGRA é apresentado na Figura 4.1 para um ano em velocidade cruzeiro e direccionado para a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos Industriais Não Perigosos, incluindo biomassa florestal. Em complemento, apresenta-se na Figura 4.2 o cenário único, que visa a gestão dos Resíduos Industriais Perigosos, Resíduos Especiais e os Resíduos de Construção e Demolição (ainda que estes últimos não tenham sido contemplados nos cenários agora abordados porque, no sentido de autonomizar a sua gestão empresarial, se entendeu que deveriam ser integrados numa linha especifica do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores - PEGRA).

Legenda das Figuras:

AI – Aterro de Inertes

AS – Aterro Sanitário

BF – Biomassa Florestal

CP – Centro de Processamento

CT – Centro de Triagem

CTM – Centro de Tratamento Mecânico

CTMB – Centro de Tratamento Mecânico e Biológico

CVOBM – Centro de Valorização Orgânica por Bio-Metanização

CVOC – Centro de Valorização Orgânica por Compostagem

RCD – Resíduos de Construção e Demolição

CDR – Combustível Derivado de Resíduos (em inglês, RDF - Refuse Derived Fuel)

RE – Resíduos Especiais

RF – Resíduos Florestais

RINP – Resíduos Industriais Não Perigosos

RINPB - Resíduos Industriais Não Perigosos Biodegradáveis

RINPIM - Resíduos Industriais Não Perigosos da Indústria da Madeira

RIP – Resíduos Industriais Perigosos

RND – Resíduos Não Domésticos

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

RUB – Resíduos Urbanos Biodegradáveis

Figura 4.1 Representação esquemática do cenário tecnológico do SIGRA.

Figura 4.2 Representação esquemática do cenário para o tratamento dos RIP, RE e RCD.

- 4.3 Fluxos e balanços mássicos

A definição de fluxos e quantificação de entradas e saídas dos balanços mássicos do SIGRA sustentou-se na estimativa de resíduos a gerir, na evolução da reciclagem e na capacidade de processamento, assim como nos pressupostos de eficiência material e energética para cada uma das unidades tecnológicas delineadas para a Região Autónoma dos Açores. As estimativas das quantidades processadas estão agrupadas em dois tipos diferentes: Resíduos e Outros (Recepção multimaterial, produção de energia, composto, entre outros).

Nesta base, nas Tabelas 4.6 e 4.7 indicam-se as quantidades estimadas de resíduos a serem processados no SIGRA, por tipologia de material.

Estima-se que as quantidades de resíduos a serem processados no SIGRA serão as seguintes:

Tabela 4.6. Quantidades de resíduos a serem processados no SIGRA

Em relação aos outros produtos, a evolução estimada é a seguinte:

Tabela 4.7. Quantidades de outros produtos a serem processados no SIGRA

Seguidamente, na Figura 4.3, é apresentado o balanço mássico global (tendo como referência o ano de 2016 e assumindo que nessa data não haveriam alterações tecnológicas relativamente às indicadas para o arranque do SIGRA).

Figura 4.3. Balanço mássico Global (2016).

A Figura 4.4 apresenta o balanço mássico global para o processamento dos Resíduos Industriais Perigosos (RIP), Resíduos Especiais (RE), incluindo os Resíduos de Construção e Demolição (RCD).

Figura 4.4. Balanço mássico para o tratamento de RIP, RE e RCD (2016).

Na figura seguinte é apresentado um diagrama com os destinos finais dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), tendo como ano de referência 2016 (assumindo-se um cenário idêntico ao arranque do SIGRA).

Figura 4.5. Representação esquemática do destino final dos RSU´s (2016).

- 5. Análise Económico-financeira

O estudo de viabilidade económico-financeira foi desenvolvido com o pressuposto geral da implementação do projecto poder ser efectuada apenas pelo sector público ou por associação com o sector privado. A estruturação assumida contemplou as seguintes linhas de orientação económico-financeira:

- Financiamento com base nas receitas geradas pelo mesmo, sem recurso, ou com recurso limitado, aos Promotores (financiamento em regime de project finance);

- Obtenção de termos e condições financeiras aceitáveis para os bancos para um financiamento em regime project finance (incluindo custo do financiamento, rácios bancários de cobertura do serviço da dívida apropriados para o nível de risco, entre outros);

- Rentabilidades accionistas mínimas apelativas para o sector privado em projectos desta natureza (cerca de 11,5% de TIR Accionista Nominal).

Por outro lado, como já referido, além dos pressupostos de carácter geral anteriormente descritos neste documento, foram efectuadas alterações estruturais, ao nível dos pressupostos macro-económicos, fiscais, financeiros e de método de cálculo de tarifas. Assim, foram assumidos os seguintes pressupostos macro-económicos:

    - Alteração da taxa máxima de IVA de 13% para 15%, decorrente da alteração de Julho do ano transacto;

    - Actualização das taxas de juro de referência;

    - Alargamento do prazo de concessão – foi estruturada uma concessão a 30 anos, em vez do pressuposto de 25 anos assumidos anteriormente;

    - Ajustamento (redução) na comparticipação anual por parte do SIGRA a favor das autarquias;

    - Ajustamento (redução) na estimativa de custos de transporte inter-ilhas.

Em termos de programação física, o modelo tecnológico do SIGRA prevê que, entre 2007 e 2008, sejam efectuados os investimentos na ilha das Flores, a CT na Terceira e do Faial, a par da selagem das respectivas lixeiras, a aquisição do Aterro de Zamba (S. Maria) e a maior partes das estruturas na ilha de São Miguel, sendo que em 2009 e 2010 serão efectuados os restantes investimentos (o mais importante dos quais é a bio-metanização na Terceira).

Relativamente aos resíduos industriais, especiais ou inertes e por aplicação do princípio do poluidor-pagador, considera-se que a área de intervenção do SIGRA se inicia no acto de recepção e que caberá ao produtor o seu acondicionamento e transporte até à unidade tecnológica mais próxima/adequada.

No que diz respeito à forma de cálculo de tarifas, foi assumida uma tarifa em 2008 (primeiro ano de receitas) para cada um dos dois cenários estruturados (Hipóteses A e B), que crescerá posteriormente em linha com a inflação (que se assumiu de 2% ao longo do período de vida da Concessão). Desta forma, num posterior concurso, é possível uma homogeneização das propostas, sendo solicitada apenas uma tarifa para um determinado ano, não distorcendo eventuais comparações.

Foram estruturados dois cenários, Hipótese A e Hipótese B, que diferem na estrutura de financiamento do SIGRA para os anos 2009 e 2010. Na Hipótese A assumiu-se que 50% do investimento elegível nessas datas é financiado por Fundos Comunitários e na Hipótese B assumiu-se que essa participação seria de 85% do referido investimento elegível. Esta assumpção obedece ao facto de se ter considerado, por razões do timing para a construção de infraestruturas, um cenário prudente (pessimista) para o acesso a Fundos Comunitários. Assim, admitiu-se como investimento elegível apenas o valor a investir nos anos de 2009 e 2010, tendo-se considerado que nos anos de 2007 e 2008 não se teria acesso a Fundos Comunitários.

Datas do Projecto, Fundo de Maneio, Taxas de Amortização e Condições de Financiamento

Foi assumido, para efeitos de analise económico-financeira, que o SIGRA se iniciaria a 1 de Janeiro de 2007 e teria a duração de 30 anos, funcionando de modo semelhante a uma concessão, terminando a 31 de Dezembro de 2036 (com a liquidação da sociedade a acontecer em 2037). De forma a permitir a definição do tarifário que cubra os custos de investimento no horizonte temporal de análise, ou seja, 30 anos, foi assumido que todo o investimento seria amortizado neste prazo.

Conta Reserva de Investimento e Conta Reserva do Serviço da Dívida

As projecções económico-financeiras consideram uma Conta Reserva Investimento relativa aos investimentos a efectuar a partir do quarto ano de operação (uma vez que será a partir deste ano que a operação entrará em velocidade cruzeiro), tendo sido criada com o propósito de linearização do fluxo necessário para os investimentos de substituição.

Foi constituída uma Conta Reserva do Serviço da Dívida que será mantida de forma a cobrir seis meses do reembolso e juros dos empréstimos sénior contratados. A Conta Reserva de Serviço da Dívida será financiada no último período de desembolso das Facilidades de Crédito.

Rácio de Cobertura do Serviço da Dívida

A calcular após o Período de Disponibilidade das Linhas de Crédito do BEI e Banca Comercial, com referência ao período de um ano, resultando do quociente entre Cash Flow Disponível para o Serviço da Dívida (CFDSD) para o ano n e a soma das Amortizações de capital no âmbito das Linhas de Crédito, no ano n e as Despesas de financiamento a pagar durante o mesmo período-

Receitas

Apesar de uma das principais preocupações do estudo ser a definição de uma tarifa para o tratamento de RSU, e consequentemente para o tratamento de RINP, fora definida à partida, um conjunto de outras tarifas respeitantes aos quantitativos explicitados no ponto 4.3 (Tabelas 4.6 e 4.7). Deste modo, as tarifas definidas são as seguintes:

Tabela 5.2. Tarifas relativas aos quantitativos processados no SIGRA, descritos por tipologia de resíduo e por cenário

| Tarifa Recepção RS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarifa unitária (€/ton) | Hip. A | Hip. B |
| RSU | 52,30 | 47,12 |
| RSO - Urbano | 0,00 | 0,00 |
| RSO - Industrial | 0,00 | 0,00 |
| RINP | 104,60 | 94,23 |
| RIP | 500,00 | 500,00 |
| RE | 0,00 | 0,00 |

Considerou-se que a tarifa para os RINP seria o dobro da tarifa para os RSU, valor este a apurar, conforme referido, mas sujeito a estimativa inicial para este exercício.

Tabela 5.3. Ecovalores associados à venda de materiais - tarifas relativas aos quantitativos processados, por tipologia)

| Outras Receitas |  |
| --- | --- |
| Tarifas unitárias (€/ton) |  |
| Recepção Multimaterial (recolha selectiva) |  |
| Papel Alvo Ñ Embalagem | 15,00 |
| Papel Alvo Embalagem | 179,13 |
| Plásticos Embalagem | 644,40 |
| Metais Ferrosos Embalagem | 644,40 |
| Metais Ñ Ferrosos Embalagem | 644,40 |
| Vidro | 36,36 |
| Madeira | 15,50 |
| Metais | 100,00 |
| Valorização Multimaterial (CTM) |  |
| Papel Alvo Ñ Embalagem | 4,50 |
| Papel Alvo Embalagem | 53,74 |
| Plásticos Embalagem | 193,32 |
| Vidro Embalagem | 32,72 |
| Metais Ferrosos Embalagem | 99,74 |
| Metais Ñ Ferrosos Embalagem | 584,14 |
| Composto | 5,00 |
| Energia CVOBM (€/MWh) | 75,00 |

O ecovalor para a recolha selectiva multimaterial deriva do facto de se considerar que a RAA será abrangida, em termos de contrapartidas pela SPV, pelos valores de tipologia 2.

As tarifas estabelecidas encontram-se a preços de Dezembro de 2005, sendo posteriormente actualizadas à inflação, que se estima ser de 2,0% ao longo do período de projecções económico-financeiras. Nos quadros seguintes ficam apresentados os níveis de receitas obtidos em cada um dos cenários estruturados.

Tabela 5.4. Receitas associadas às diversas tipologias de resíduos (Hipótese A)

Tabela 5.5. Receitas associadas a outros produtos (Hipótese A)

Tabela 5.6. Receitas associadas às diversas tipologias de resíduos (Hipótese B)

Tabela 5.7. Receitas associadas a outros produtos (Hipótese B)

Estimativa de custos de investimento e operação

Ao longo do presente trabalho, a estimativa de custos de investimento e de operação resultou de diversos dados e fontes (e.g.: experiências profissionais, valores disponibilizados sobre os custos nas regiões de Madeira, Canárias e Baleares, propostas informais de fornecedores e gestores de tecnologias nacionais e internacionais, etc). Deve ser reconhecido que os dados usados mais não são que estimativas, apropriados a um detalhe a nível de programa base, sendo que uma consulta pública oficial poderá trazer algum desvio aos valores considerados.

Custos de Investimentos

Tendo em conta a forma de elegibilidade de montantes de comparticipação por parte do Fundo de Coesão ou de financiamento por parte do Banco Europeu de Investimento, e uma vez que estes apenas incidem sobre o investimento inicial, optou-se por uma clara separação entre o investimento realizado nos quatro primeiros anos (Investimento Inicial) e os montantes a realizar nos restantes anos de projecções económico-financeiras (Investimento de Substituição).

Investimento Inicial

Nos quatro anos de instalação do SIGRA, estima-se que o investimento inicial, a preços constantes e sem IVA, seja o seguinte:

Tabela 5.8. Estimativa de investimento inicial

(€ '000, exc. IVA)

2007

2008

2009

2010

Total

Sigra

1.950

200

1.100

250

3.500

Corvo

0

0

703

0

703

Flores

893

1.204

41

206

2.343

Graciosa

0

0

636

786

1.422

Terceira

893

2.481

6.570

21.619

31.562

São Jorge

0

0

962

1.305

2.267

Pico

1.575

0

989

1.587

4.151

Faial

893

1.494

255

715

3.356

Santa Maria

207

0

546

456

1.209

São Miguel

9.520

21.287

1.000

5.994

37.802

Total

15.929

26.666

12.803

32.917

88.315

Investimento de Substituição

O Investimento de Substituição, realizado a partir do 4º ano de operação, a preços constantes e sem IVA, é o seguinte:

Tabela 5.9. Investimento de substituição

De uma forma resumida, estima-se que os valores totais de investimento, sejam:

Tabela 5.10. Valores totais de investimento

| Investimento | Valor |
| --- | --- |
| Investimento Inicial | 88.315 |
| Investimento Substituição | 31.480 |
| TOTAL | 119.794 |

Nota: valores em milhares de euros, a preços constantes e sem IVA

Nos gráficos seguintes apresentam-se os valores dos custos de investimento por unidade territorial e per capita, respectivamente, durante todo o horizonte do SIGRA.

Figura 5.1. Custos de investimento total por unidade territorial.

Figura 5.2. Custos de investimento total per capita.

Custos Operacionais

Da mesma forma que para os custos de investimento, optou-se por uma clara separação entre custos de operação realizados nos quatro primeiros anos (Custos na fase de arranque) e os custos de operação nos restantes anos de projecções económico-financeiras (Custos na fase de Operação Cruzeiro). Convém referenciar que foi considerado neste exercício que o custo associado ao transporte de recicláveis para o Continente apresentaria um valor nulo e que o custo associado ao transporte de recicláveis inter-ilhas representaria 50% do montante inicial estimado.

Note-se que a parcela designada por Custo de Existências Vendidas e Consumidas (CVEC) corresponde a um montante correspondente a 20% do valor das receitas de contrapartida dos materiais recicláveis provenientes da recolha selectiva multimaterial e visa ressarcir as câmaras municipais por esta actividade específica.

Custos na fase de arranque

Nos quatro anos de instalação do SIGRA, estima-se que os custos operacionais, a preços constantes e sem IVA, sejam os seguintes:

Tabela 5.11. Custos operacionais na fase de arranque

Custos na fase de Operação Cruzeiro

Os custos operacionais na fase de Operação Cruzeiro, realizados a partir do 4º ano de operação, a preços constantes e sem IVA, são os seguintes:

Tabela 5.12. Custos operacionais na fase de Operação Cruzeiro

*

* Considerou-se que o custo associado ao transporte de recicláveis para o Continente apresentava um valor nulo.

Os valores totais dos custos O&M, ao longo de todo o horizonte do projecto, são seguidamente apresentados.

Tabela 5.13. Valores dos custos totais de O&M

| Custos de O&M | Valor |
| --- | --- |
| Custo O&M – fase de arranque | 16.682 |
| Custos de O&M – fase cruzeiro | 316.964 |
| Custos O&M TOTAL | 333.646 |

Nota: valores em milhares de euros, a preços constantes e sem IVA

No Anexo II, é apresentada uma estimativa dos custos (Investimento e O&M) associados ás várias estruturas tecnológicas do SIGRA, incluindo a indicação dos custos associados à selagem das lixeiras, aquisição de equipamento para recolha selectiva e sensibilização ambiental.

Nos gráficos seguintes apresentam-se os valores dos custos de operação e manutenção por unidade territorial e per capita, respectivamente, durante todo o horizonte do SIGRA.

Figura 5.3. Custos de O&M por unidade territorial.

Figura 5.4. Custos de O&M total per capita.

- 6. Modelo Jurídico-Institucional e Estrutura Contratual

A opção de implementação do SIGRA com uma intervenção activa por parte do Governo Regional dos Açores implica uma decisão sobre o respectivo modelo jurídico-institucional. Assim, a partir dos contributos recebidos, é possível esquematizar as seguintes grandes opções para a estrutura contratual do SIGRA:

Modelo 1. Sistema multimunicipal, com constituição de uma empresa de capitais exclusivamente públicos

O Governo Regional decide constituir, após ouvir os municípios e com a justificação do interesse regional, um sistema multimunicipal, objecto de um contrato de concessão para o qual existem dois modelos base:

- Modelo 1A: Empresa de capital social detido pelo Governo Regional e Municípios;

- Modelo 1B: Empresa de capital social detido por um empresa pública, Governo Regional e Municípios;

Modelo 2. Sistema multimunicipal, com constituição de uma empresa de capitais maioritariamente públicos

Empresa constituída pelo Governo Regional e pelos Municípios, sendo parte do capital restante, minoritário, fornecido pelo capital privado.

Modelo 3: Sistema multimunicipa, com constituição de uma empresa de capitais maioritariamente ou exclusivamente privados

Em relação a esta opção, o regime legal vigente (Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro e Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro) não exclui a possibilidade da constituição de uma Parceria Público-Privada, entendida como os privados a deterem a maioria do capital social.

Por último, entende-se que a estrutura contratual a adoptar por parte do Governo Regional será relevante para o sucesso do SIGRA dadas as implicações no grau de transferência de risco, impacto nas contas públicas e, eventualmente, no cronograma de execução.

- Anexo I

Tecnosistemas Existentes

Tabela AII.1 – Tecnosistemas para confinamento de resíduos: Diagnóstico (Fonte: Direcção Regional do Ambiente)

| Ilha | Infra-Estrutura | Local | Capacidade (m3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Área total (ha/km2) |  |
|  |  |  | Quanti. Rec. RSU (ton/ano) * |  |
|  |  | Entidade Gestora | Ultimo ano de vida |  |
| Corvo | Lixeira | Topo de Cima CM Vila do Corvo | N.A. | - Não existe aterro sanitário na Ilha do Corvo; - O lixo é depositado directamente no solo (sem que haja qualquer isolamento) e raramente existe cobertura do lixo depositado, com terras; - Está em fase de projecto a construção de um novo aterro sanitário que prevê um tempo de vida útil de 10 anos. |
|  |  |  | 6375 m2 |  |
|  |  |  | IMP |  |
|  |  |  | N.A. |  |
| Flores | Lixeira | Barrosas – Ponta Ruiva CM Sta.Cruz das Flores | N.A. | - Não existe aterro sanitário na Ilha das Flores; - O lixo é depositado directamente no solo (sem que haja qualquer isolamento) e raramente existe cobertura do lixo depositado, com terras. Os lixiviados infiltram-se no solo ou escorrem para as linhas de água, e o biogás libertado pela fermentação do lixo orgânico é directamente libertado para a atmosfera |
|  |  |  | 7000 m2 |  |
|  |  |  | IMP |  |
|  |  |  | N.A. |  |
|  | Lixeira | Lajes CM Lajes das Flores | N.A. |  |
|  |  |  | <à anterior |  |
|  |  |  | IMP |  |
|  |  |  | N.A. |  |
| Graciosa | Vazadouro Controlado | Barro Vermelho CM Sta.Cruz da Graciosa | N.D. | - Sistema não abrangido por Licenciamento Ambiental (PCIP) (1); - O sistema encontra-se localizado junto ao aeródromo da Graciosa, sendo uma parte dos RSU encaminhados para outro local sem condições adequadas, pelo que seria importante equacionar-se a construção de um novo aterro. |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 1850 ton/ano |  |
|  |  |  | N.D. |  |
| S.Jorge | Vazadouro Controlado | Velas CM de Velas | N.D. | - O sistema possui algumas condições mínimas que, com as devidas adaptações, poderá ser considerado conforme e emitida licença de exploração (está abrangido pelo PCIP que só pode ser emitida após emissão Licença Ambiental). |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 3910 ton/ano |  |
|  |  |  | 2006-2007 |  |
|  | Vazadouro Não Controlado | Calheta N.D. | N.D. | - Não apresenta as condições mínimas para ser considerado aterro sanitário - Após a apresentação do novo projecto será verificada a necessidade de emissão de Licença Ambiental. |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 2120 ton/ano |  |
|  |  |  | N.D. |  |
| Pico | Aterro Sanitário Intermunicipal | Lajes do Pico Associação Municípios da Ilha do Pico | 209.785 m3 | - Sistema abrangido por Licenciamento Ambiental, no entanto, até à data não foi apresentado o formulário PCIP. Assim só após a realização de emissão de Licença Ambiental é que é possível emitir-se a Licença de Exploração. |
|  |  |  | 1,43 ha |  |
|  |  |  | 5320 ton/ano |  |
|  |  |  | 2017-2018 |  |

| Faial | Vazadouro Controlado | Horta CM da Horta | N.D. | - Nas condições actuais não é possível licenciar o sistema; - Está em fase de projecto a construção de um novo aterro sanitário que prevê um tempo de vida útil de 15 anos. Necessário antes do inicio da obra uma licença de instalação junto da DRA; - O licenciamento da unidade, terá que decorrer em simultâneo com o processo de Licenciamento Ambiental. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 8130 ton/ano |  |
|  |  |  | N.D. |  |
| Terceira | Aterro Sanitário Intermunicipal | Biscoito da Achada Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo | 485.409 m3 | - Sistema abrangido por Licenciamento Ambiental. Já foi apresentado em Março de 2005 o formulário PCIP, estando-se a aguardar o Plano de Adaptação do Aterro (imperativo legal para a emissão da licença); - A célula em exploração está em fim de vida útil. A nova célula já está em construção, desconhecendo-se no entanto o tempo de vida útil. |
|  |  |  | 39 ha |  |
|  |  |  | 28660 ton/ano |  |
|  |  |  | 2010-2011 |  |
|  | Lixeiras | Angra do Heroísmo N.D. | N.A. | - Existem mais de 5 lixeiras a céu aberto no concelho de Angra do Heroísmo. O lixo é depositado directamente no solo (sem que haja qualquer isolamento) e raramente existe cobertura do lixo depositado, com terras; - Deverá proceder-se à desactivação e selagem das lixeiras. |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | IMP |  |
|  |  |  | N.A. |  |
| Santa Maria | Aterro Sanitário | Zamba – Vila do Porto CM Vila do Porto | 27.574 m3 | - Sistema abrangido por Licenciamento Ambiental; - Existem infra-estruturas de apoio que ainda não se encontram concluídas e a laborar em pleno. No entanto, possui já as condições mínimas para a emissão da Licença de Exploração (está dependente da apresentação e aprovação Plano Adaptação do Aterro). |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 1980 ton/ano |  |
|  |  |  | 2020-2021 |  |
| S.Miguel | Aterro Sanitário Intermunicipal | Cavada das Murtas AS S.Miguel (consórcio NORMA e HIDURBE) | N.D. | - Sem Licença de Exploração emitida (está dependente da emissão da Licença Ambiental). - Sistema abrangido por Licenciamento Ambiental. Já foi apresentado em Dezembro de 2005 o formulário PCIP, estando-se a aguardar o Plano de Adaptação do Aterro (imperativo legal para a emissão da licença); |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 60.000 ton/ano |  |
|  |  |  | 2007-2008 |  |
|  | Aterro Sanitário | S.Pedro – Vila do Nordeste CM Vila do Nordeste | N.D. | - Sem Licença de Exploração emitida; - Considerando o quantitativo diário recepcionado o sistema não está sujeito a Licenciamento Ambiental. No entanto, está a ser averiguado se a sua capacidade total de recepção é superior a 25000 ton. Em caso afirmativo, o aterro estará abrangido por PCIP. |
|  |  |  | N.D. |  |
|  |  |  | 2220 ton/ano |  |
|  |  |  | N.D. |  |

Legenda: N.D.: Não Disponível ; N.A.: Não Aplicável; IMP: Não é possível quantificar os RSU recepcionados, devido à inexistência de báscula.

(1) São sujeitos a licenciamento ambiental todos os aterros com capacidade de recepção diária igual ou superior a 10 ton ou com capacidade total de recepção de RSU de 25 000 ton.

* Valores relativos ao ano de 2005

Definições:

Aterro sanitário: Local onde os resíduos são depositados ordenadamente e cobertos com terra ou material similar. Por vezes, esses locais de deposição são pedreiras em fim de vida.

Lixeira ou Vazadouro Controlado: Local que apresenta vedação total, cobertura dos resíduos e pelo menos uma das condições ao nível da drenagem e impermeabilização.

- Anexo II

Estruturas Tecnológicas e Estimativa de Custos

Tabela AIII.1 – Estruturas tecnológicas e estimativa de custos de investimento (inicial e substituição).

| Ilha | Infra-Estrutura | Capacidade |  |  | Custo Investimento (k€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corvo | CP | 2.184 ton |  |  | 425 |
| Flores | CP | 46.532 ton |  |  | 1.275 |
|  | CVOC | 11.960 ton |  |  | 138 |
| Graciosa | CP | 18.353 ton |  |  | 850 |
|  | CVOC | 12.708 ton |  |  | 138 |
| S.Jorge | CP | 40.698 ton |  |  | 1.275 |
|  | CVOC | 21.678 ton |  |  | 230 |
| Pico | CP/CT | 135.074 ton |  |  | 1.275 |
|  | CVOC | 33.638 ton |  |  | 323 |
|  | AS | 374.408 m3 |  |  | 2.808* |
| Faial | CP | 96.657 ton |  |  | 1.275 |
|  | CVOC | 59.800 ton |  |  | 850 |
| Terceira | CP/CT | 255.480 ton |  |  | 1.275 |
|  | CTM | 1.696.743 ton |  |  | 11.900 |
|  | CVOBM | 588.123 ton |  |  | 10.000 |
|  | AS | 1.623.609 m3 |  |  | 12.177 |
| Santa Maria | CP | 17.074 ton |  |  | 425 |
|  | CVOC | 11.960 ton |  |  | 138 |
|  | AS | 27.574 m3 |  |  | 207* |
| S.Miguel | CP/CT | 552.405 ton |  |  | 1.700 |
|  | CTM | 2.050.460 ton |  |  | 13.600 |
|  | CVOC | 1.252.413 ton |  |  | 12.500 |
|  | AS | 1.598.496 m3 |  |  | 11.989 |
| Custo Total Infra-Estruturas |  |  |  | 86.771 |  |
| Custo Selagem de Lixeiras |  |  |  | 6.500 |  |
| Equip. Recolha Selectiva Multimaterial (cont.s e viaturas) |  |  |  | 17.370 |  |
| Equip. Re. Selectiva Resíduos Orgânicos (cont.s e viaturas) |  |  |  | 4.664 |  |
| Sede + Estrutura do SIGRA |  |  |  | 2.500 |  |
| Sensibilização Ambiental + Estudos |  |  |  | 1.990 |  |
| TOTAL (RAA) |  |  |  | 119.794 |  |

* Inclui Custo de Aquisição. ** Investimento Inicial corresponde aos 4 primeiros anos de investimento.

No seu parecer de 3 de Agosto de 2006, a Associação de Municípios da Ilha de S.Miguel (AMISM) indica que este valor é, presentemente, 12% no quadro do seu âmbito de actuação (e não 5% conforme informações referentes a 2004).

Fonte: Direcção Regional do Ambiente, 2005.

Entende-se, no actual quadro jurídico, os termos “Valorização” como operações aplicáveis previstas no anexo II.B da Directiva 75/442/CE e “Reciclagem” como o reprocessamento, num processo de produção, dos resíduos para o fim inicial ou para outros fins, incluindo a reciclagem orgânica mas não a valorização energética.

Na prossecução destes objectivos, o SIGRA integra uma orientação operacional específica no sentido de procurar, tratar a matéria orgânica na fonte, em cada ilha, reforçando-se o grau de envolvimento/participação da comunidade nesse objectivo.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Avançar para uma utilização sustentável dos recursos: Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos {SEC(2005) 1681} {SEC(2005) 1682} /* COM/2005/0666 final */.

Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos {SEC(2005) 1681}/* COM/2005/0667 final – COD 2005/0281 */

Directiva n.º 2003/30/CE de 8 de Maio de 2003

Estratégia para os Biocombustíveis, COM(2006) 34 final (Fevereiro de 2006)

O Plano de Acção para a Biomassa foi aprovado pela Comissão Europeia em 7 de Dezembro de 2005, COM (2005) 628 Este Plano reforça os objectivos da directiva sobre Biocombustíveis e alarga o campo de actuação aos vários tipos de biomassa, incluindo resíduos.

A caracterização da produção de Resíduos Sólidos Urbanos na Região Autónoma dos Açores (RAA) sustentou-se, principalmente, no seguinte conjunto de documentos:

Estatísticas demográficas, com particular referência aos Censos de 1991 e 2001;

Indicadores de capitação de resíduos, tendo como fonte o Instituto dos Resíduos (INR, 2005);

Dados de produção e composição de RSU na área de intervenção da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel (AMISM), em particular nos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Lagoa e Vila Franca do Campo;

Previsões de evolução da capitação considerados em estudo da AMISM (2003);

Dados de caracterização de RSU constante no Relatório de Estado do Ambiente dos Açores – 2001.

Relatório anual de operação do aterro da AMISM, 2004. Estes valores são inferiores aos indicados pela AMISM em 2005 mas aproximam-se de outros referenciados. A informação existente na Região é, ainda, pouco consistente em termos de histórico, pelo que os valores apresentados são tomados como um referencial de trabalho, sem prejuízo de serem actualizados face a informação justificadamente mais rigorosa.

Relatório do Estado do Ambiente 2002, Ed. Instituto do Ambiente, Lisboa, 2003.

Estudo Comparativo de Custos de Soluções de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos (Universidade Nova de Lisboa, 2004)

Fonte: Relatório anual de operação do aterro da AMISM, 2004.

Fonte: Hidroprojecto – Engenharia e Gestão, SA., 2004. Data de consulta: Março de 2005.

Como já foi referido no Relatório Técnico nº1, os valores indicados pelo PERIEA poderão, eventualmente, ser criticáveis mas, na ausência de outros elementos mais fundamentados, julga-se que para a presente definição de cenários possuem o rigor suficiente para serem adoptados como base de trabalho.

Para uma informação mais detalhada, com a indicação da produção de RINP e RIP, por ilha e por grupo, aconselha-se a consulta do Relatório Técnico nº 1.

Fonte: Instituto Nacional de Resíduos (INR), 2003.

Segundo a Base de Dados da Direcção Regional do Ambiente (DRA) relativa às industrias produtoras de RI (alguns dos quais RE) licenciadas ao abrigo do Decreto Regulamentar Regional nº30/92/A, verifica-se que 67% das unidades industriais produtoras de resíduos (estabelecimentos da secção D e E) na Região Autónoma dos Açores se situam na ilha de S.Miguel (45%) e na ilha Terceira (23%).

O PERIEA diferencia os Resíduos Especiais em óleos usados, veículos em fim de vida (VFV) e outras sucatas, pneus usados, resíduos do sector de construção civil, pilhas e acumuladores, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), resíduos contendo PCB (bifenilos policlorados) ou CFC (cloro-fluor-carbonetos), resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos especiais produzidos em pequena quantidade (solventes, tintas), reagentes de laboratórios, embalagens contaminadas com produtos químicos, soluções metálicas aquosas.

Para uma informação mais detalhada, com a indicação da produção de RE, para as principais categorias, por ilha e por grupo, aconselha-se a consulta do Relatório Técnico nº 1.

Apesar da existência de um projecto de Inventário Florestal não foi possível traçar um quadro completo dos recursos silvícolas [DRRF, s/d] e, por conseguinte, dos resíduos florestais produzidos na Região Autónoma dos Açores.

Mais uma vez, caso se pretenda uma descrição mais detalhada da produção anual estimada (por componente, por ilha e por grupo) das três tipologias de resíduos (RSU, RI e RE), aconselha-se a consulta do Relatório Técnico nº1. Convém referenciar que nesse Relatório os valores relativos à produção estimada de resíduos foram realizados considerando o horizonte de estudo com uma extensão de 25 anos (até 2030). É evidente que o estabelecimento de cenários prospectivos a este termo tem sempre associado um grau de incerteza e, certamente, os planos operacionais devem ser revistos periodicamente (as próprias tecnologias e outros condicionalismos externos poderão evoluir de forma que possam obrigar a alterações da estratégia), a exemplo do previsto na proposta de Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores.

Segundo dados do Eurostat (2003), não é uniforme a capitação de resíduos na Europa, variando entre, por exemplo, um valor de 1,8 na Dinamarca e 1,2 na Bélgica, facto que apenas ilustra a importância das especificidades locais e de se aumentar a qualidade da informação.

A produção de resíduos derivados do crescimento dos fluxos turísticos de recreio marítimo não estão explicitamente contemplados no presente estudo, mas julga-se que a capitação residencial relativamente elevada adoptada como base acomoda, de forma apropriada, as produções extra desse tipo (note-se que na proposta de Plano Estratégico de Resíduos dos Açores se consideraram dois cenários de capitações, o apresentado neste documento e um outro valor 20% inferior a este. Por razões de factor de segurança, adoptou-se o valor máximo). Por último, é interessante atender ao valor registado na Região Autónoma da Madeira, 1,86 Kg/hab.dia.

Distinguiu-se ainda, da globalidade de RSU, uma parcela denominada de resíduos não domésticos, não passível de valorização, como sejam produtos da varredura e limpeza urbana, que se estima em 5 % da massa total.

Para uma informação mais detalhada, com a indicação da evolução da produção de RIP e RINP, para as principais categorias, por ilha e por grupo, no período de 2006 a 2030, aconselha-se a consulta do Relatório Técnico nº 1.

Valores calculados com base em indicadores da Comissão Europeia (“ Impact Assesment on Selected PolicyOptions for Revision of the Battery Directive”, Julho de 2003).

Conforme oficio da EDA nº240082, de 8 de Maio de 2006, cuja conclusão se cita: “Conclusão: De acordo com a evolução de vazio nos próximos anos, o aumento da capacidade geotérmica a curto prazo para 19 MW e ainda as condicionantes técnicas referidas, verifica-se que não é possível integrar mais potência nos períodos de vazio.”

O sector onde se tem verificado maiores dificuldades para minorar emissões de gases com efeito de estufa (GEE) tem sido o sector dos transportes. Por esse facto, há que ter presente a Directiva para os Biocombustíveis e, em especial, o Plano de Acção para a Biomassa, COM (2005) 628.

Incentivos económicos e financeiros, directos e/ou indirectos, que se articulem com o regime nacional e comunitário.

Ao invés da versão anterior, em que o CDR tinha como destino final o processamento num Centro de Valorização Energética em S.Miguel.

Ao invés do Relatório Técnico anterior, neste documento a compostagem em S. Miguel abrange, para além de resíduos orgânicos provenientes da recolha selectiva, os resíduos urbanos biodegradáveis provenientes da recolha indiferenciada. Esta solução deve ser entendida como uma solução modular de tal modo que, caso a política energética e/ou as necessidades se alterem, seja possível a integração de módulos de valorização energética por processos de combustão (incineração, pirólise, gaseificação ou plasma) ou processos biológicos (bio-metanização). Convém ainda, referir que a solução de compostagem é preparada para a produção de dois tipos de composto, um com valor agrícola de recolha selectiva e outro tipo, de menor qualidade, para outras aplicações menos nobres, tais como a actividade silvícola e a recuperação de áreas degradadas (além de constituir sempre um produto estabilizado, com menor teor de humidade é, ainda, passível de ser utilizado como combustível).

Inclui a aquisição de contentores e viaturas de recolha.

Esta orientação segue o preceituado pelo recente Plano de Intervenção para os RSU e Equiparados (medida 5), MAOTDR, Despacho de 5 de Dezembro de 2005.

Consulte-se, a este propósito, o Plano de Acção para a Biomassa aprovado pela Comissão Europeia em 7 de Dezembro de 2005; COM(2005) 628. O Plano reforça os objectivos da directiva sobre biocombustiveis, alargando o campo de actuação aos vários tipos de biomassa, incluindo os resíduos, assim como preconizando a sua valorização equilibrada em termos de biocombustíveis, electricidade e calor. Entre os instrumentos previstos no Plano, conta-se a Plataforma Tecnológica dos Biocombustíveis e a revisão a revisão da Directiva dos Biocombustíveis com a aposta numa segunda geração de biocombustiveis.

Importa notar que esta agregação não diferencia, atendendo ao grau de pormenor do presente estudo, a possibilidade de numa determinada ilha (designadamente em S. Miguel, por razões de extensão e acessibilidades) poderem vir a ser desagregadas algumas infra-estruturas ou a possibilidade de se encontrarem, ainda, melhores alternativas para o RDF face às ofertas do mercado, a ser consultado oportunamente com base nos procedimentos adequados. Recorde-se que a perspectiva do pré-tratamento mecânico com vista à separação e recuperação de material passível de reciclagem (efectuando o tratamento biológico por compostagem da fracção orgânica recuperada dos resíduos indiferenciados), é combinada com a obtenção de um material restante que, além de poder ter como destino final o confinamento em aterro pode, conforme anteriormente referido, ser utilizado como combustível por uma instalação local dedicada em S. Miguel ou ser utilizada por uma indústria que utilize combustíveis fosseis (contribuindo assim para os substituir), seja na Região ou no Continente.

Mantiveram-se, contudo, os preços constantes de 2005, de forma a se poder proceder a uma melhor comparação entre os diferentes resultados alcançados.

Valores a preços correntes (31 de Maio de 2005).

Caso o Governo Regional entenda abdicar da sua intervenção nesta matéria, caber-lhe-á mandar publicar o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA) e cometer às autarquias a tarefa de operacionalizar a forma e os meios para se atingirem os objectivos nele preconizados.

A exploração e gestão dos sistemas multimunicipais pode ser directamente efectuada pelo Estado ou atribuída em regime de concessão, a entidade pública de natureza empresarial ou a empresa que resulte da associação de entidades públicas, em posição obrigatoriamente maioritária no capital social, com entidades privadas. A Lei n.º 88-A/97, de 25 de Julho, impõe que a atribuição por Concessão da gestão e exploração de sistemas multimunicipais para a recolha e tratamento de resíduos sólidos só pode ser feita a empresas cujo capital seja maioritariamente subscrito por entidades do sector público. Atente-se, ainda, provavelmente, uma intenção de acesso a fundos comunitários e de financiamento do Banco Europeu de Investimento determina que se respeite a exigência comunitária de que a relação a estabelecer entre a Região e a empresa constituída seja uma relação “in-house”, ou seja, que a Região tenha sobre aquela empresa poderes semelhantes ao que tem sobre os seus serviços, designadamente poderes de direcção.

Às condições do DL 152/2002, de 23 de Maio (art.º 50).