VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Contrato ARAAL n.º 28/2006 de 7 de Novembro de 2006

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, através do Instituto Regional de Ordenamento Agrário, adiante designado IROA, representado pelo seu Presidente André Manuel Pereira de Viveiros, e a Câmara Municipal do Corvo, adiante designada por CMC, representada pelo seu Presidente Fernando António Mendonça de Fraga Pimentel, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto de contrato

O presente contrato tem por objecto a concretização do processo de cooperação técnico-financeira entre as partes contratantes no que respeita à pavimentação e alargamento do Caminho da Fonte Velha.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

- O custo total do empreendimento é fixado em € 20 199,00 (vinte mil, cento e noventa e nove euros) cabendo ao Governo Regional, através do IROA, a comparticipação de 100% desse valor.

- O encargo emergente do financiamento referido no número anterior será suportado pela dotação do Plano afecta ao IROA: Capítulo 40 — Despesas do Plano. Programa 1 — Fomento Agrícola. Projecto 1.1 — Infra-Estruturas Agrícolas. Classificação Económica 08.05.02.Y — Transferências de Capital — Administração Local — Câmaras Municipais.

Cláusula 3.ª

Processamento

O processamento a favor da CMC, a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior, será efectuado após a publicação do presente contrato.

Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

- Compete ao IROA:

a)	Emitir parecer técnico vinculativo sobre estudos e projectos referentes ao empreendimento;

b)	Acompanhar e fiscalizar a execução das obras por parte da CMC, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas;

c)	Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMC até à recepção definitiva das obras, bem como colaborar na fiscalização das mesmas;

d)	Garantir o financiamento do empreendimento no montante estabelecido na cláusula 2.ª, bem como conferir os respectivos autos de medição e documentos justificativos de despesa;

e)	Zelar pelo cumprimento integral de todas as peças do projecto, notificando a CMC quando detecte que tal não está a acontecer.

- À CMC como dono da obra, compete:

a)	Lançar o concurso e adjudicar a obra a executar por empreitada, de modo a que esta esteja terminada até 3 meses após a assinatura do presente contrato;

b)	Executar as obras em conformidade com o caderno de encargos, e respectivos projectos, quando se trate de tarefas a realizar por administração directa;

c)	Fiscalizar a execução do contrato de empreitada da obra, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pelo IROA e solicitando a colaboração deste, quando o entenda necessário;

d)	Satisfazer os pagamentos regulares aos empreiteiros, tendo presentes os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

e)	Apresentar ao IROA cópias dos documentos justificativos da execução física e financeira da obra;

f)	Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e definitiva da obra, bem como remeter ao IROA um relatório final da execução do empreendimento;

g)	Fornecer ao IROA todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

h)	Assegurar a publicitação das entidades financiadoras do projecto, de acordo com a regulamentação aplicável.

- Compete ao VPG:

a)	Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado, junto do dono da obra, o processo relativo ao empreendimento a que se refere o presente contrato;

b)	Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

c)	Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução das obras é da responsabilidade do IROA, assegurando com o VPG a articulação que se mostre conveniente, nomeadamente para efeitos de inspecção da organização do processo referente ao empreendimento.

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detectado, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade do IROA, tendo em conta o valor final das mesmas e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMC obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo o IROA solicitar ao VPG a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMC.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1 - As obras deverão ficar concluídas até 31 de Dezembro de 2006, sob pena de resolução do contrato, ficando a CMC obrigada a restituir o montante da participação do IROA processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CMC e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Presidente do Instituo Regional do Ordenamento Agrário.

3 - Caso se verifique da parte do IROA um atraso superior a seis meses na transferência dos montantes já comprovados por documentos de despesa, contados a partir da data da recepção destes, poderá a CMC exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado, bem como proceder à resolução do presente contrato.

4- As cópias da documentação comprovativa da despesa relativa à obra constante do presente contrato e relatório final devem dar entrada no IROA até 6 meses após a assinatura do presente contrato, sob pena de resolução do contrato, ficando a CMC obrigada a restituir o montante da participação do IROA processado e até àquela data não comprovado.

5- O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CMC e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Presidente do Instituto Regional do Ordenamento Agrário.

6- Caso se verifique da parte do IROA um atraso superior a seis meses na transferência dos montantes já comprovados por documentos de despesa, contados a partir da data da assinatura do presente contrato, poderá a CMC exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado, bem como proceder à resolução do mesmo.

Cláusula 8.ª

Relatório de síntese

O IROA elaborará, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, um relatório final de síntese, a remeter ao VPG.

5 de Outubro de 2006. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - O Presidente do Instituto Regional do Ordenamento Agrário, André Manuel Pereira de Viveiros. - O Presidente da Câmara Municipal do Corvo, Fernando António Mendonça Fraga Pimentel.