GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução Nº 7/1997 de 16 de Janeiro

Considerando que pela Resolução n.º 112/96, de 7 de Junho, o Conselho de Governo adjudicou a empreitada de construção do edifício da gare de passageiros do porto da Madalena - ilha do Pico, à empresa “Tecnovia, SA" por preço global, no valor de 76 900 000$, acrescido de IVA, e pelo prazo de oito meses, tendo a mesma sido objecto do contrato n.º 14/96, de 11 de Setembro;

Considerando que o adjudicatário ao abrigo do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, reclama Erros e Omissões” do projecto os quais foram devidamente avaliados pelo projectista e fiscalização, e que se encontram em condições de ser aprovados;

Assim, no uso de poderes que lhe são conferidos pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo resolve:

1 -	Aprovar os Erros e Omissões, no valor de 5 708 231$, acrescidos de IVA, a realizar pelo adjudicatário, “Tecnovia, SA”.

2 -	Autorizar a elaboração da minuta do adicional ao contrato.

Aprovada em Conselho de Governo, em Ponta Delgada, 18 de Dezembro de 1996. - O Presidente do Governo, Carlos Manuel Martins do Vale César