D.R. DA CULTURA Contrato-Programa n.º 372/2008 de 22 de Outubro de 2008

1.º Outorgante: A Direcção Regional da Cultura, representada pelo Director Regional da Cultura, Vasco Pereira da Costa;

2.º Outorgante: A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, pessoa colectiva n.º 512016518, representada, neste acto, pelo Provedor João Manuel da Silva Cabral de Melo, titular do Bilhete de Identidade n.º 20228, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Ponta Delgada em 5 de Maio 1998, válido até 5 de Novembro de 2008, contribuinte fiscal n.º100453619, residente na Rua Gonçalo Bezerra, n.º 57, 9600-559 Ribeira Grande, freguesia de Matriz, concelho de Ribeira Grande;

E por eles foi dito que celebram entre si o presente contrato-programa, ao abrigo do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, e de acordo com o estipulado nas seguintes cláusulas:

1.ª

1. O 1.º outorgante atribui ao 2.º outorgante a quantia de 28.500,00€ (vinte e oito mil e quinhentos euros), a título de subsídio, correspondente a 50% do custo do tratamento de conservação e restauro de dois retábulos laterais da Igreja de São Francisco/Frades da Ribeira Grande, de acordo com o projecto aprovado e que faz parte do presente contrato.

2. A comparticipação em causa será repartida pelos anos económicos de 2008 e de 2009, respectivamente nas quantias de 11.400,00€ e de 17.100,00€, conforme autorização de repartição de encargos exarada em 12 de Agosto de 2008 pelo Vice-Presidente do Governo Regional, nos termos do artigo 18.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2008/A, de 28 de Janeiro.

2.ª

1. O processamento do subsídio será escalonado conforme definido pelo artigo 18.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2007/A, de 16 de Outubro:

a) 40% do valor global (11.400,00€), após o início da intervenção;

b) 50% do valor global (14.250,00€), após estarem executados 50% dos trabalhos comparticipados;

c) 10% do valor global (2.850,00€), após a entrega do relatório final de conclusão.

2. O pagamento de cada uma das percentagens da comparticipação depende da apresentação, por parte do 2.º outorgante, da documentação comprovativa do início da intervenção ou do tratamento efectuado e da aprovação prévia dos trabalhos, por parte do 1.º outorgante, a quem cabe verificar, sempre que entenda, se os trabalhos estão a ser executados de acordo com o projecto aprovado.

3.ª

O 2.º outorgante declara aceitar a totalidade das condições previstas no Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, nos termos da alínea b) do número 2 do seu artigo 14.º.

4.ª

1. O 2.º outorgante compromete-se a concluir a intervenção até 31 de Dezembro de 2009.

2. O 2.º outorgante compromete-se a apresentar ao 1.º outorgante os relatórios (intermédio e final) do tratamento de conservação e restauro efectuado, a documentação fotográfica de acompanhamento dos trabalhos e as facturas e/ou recibos comprovativos das despesas realizadas.

3. O 2.º outorgante compromete-se a comunicar, por escrito, ao 1.º outorgante, as interrupções dos trabalhos por períodos superiores a 30 dias, mencionando o motivo e indicando a nova data previsível para a conclusão da intervenção.

5.ª

O incumprimento do presente contrato, qualquer que seja a sua causa, ou a utilização indevida da verba atribuída, por parte do 2.º outorgante, obriga à devolução, ao 1.º outorgante, do montante já processado.

6.ª

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente contrato serão resolvidas nos termos gerais do direito, designando as partes contraentes o Foro da Comarca de Angra do Heroísmo para todos os assuntos dele emergentes, com expressa renúncia a qualquer outro.

7.ª

Este contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

17 de Setembro de 2008. - O 1.º outorgante, Vasco Pereira da Costa. - O 2.º outorgante, João Manuel da Silva Cabral de Melo.