VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL, S.R. DO AMBIENTE E DO MAR, MUNICÍPIO DO CORVO Contrato ARAAL n.º 29/2011 de 27 de Julho de 2011

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, adiante designada por SRAM, representada pelo seu Secretário Regional José Gabriel do Álamo de Meneses e a Câmara Municipal do Corvo, adiante designada por CMC, representada pelo seu Presidente Manuel das Pedras Rita, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 3.º e alínea a) do número 1 do artigo 19.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

(Objecto de contrato)

O presente contrato tem por objecto a execução da primeira fase do processo de implementação da instalação de sistemas solares e bombas de calor para aquecimento de águas sanitárias nas habitações do Corvo.

Cláusula 2.ª

(Comparticipação financeira)

1-O valor total do investimento é fixado em € 400.000,00 (Quatrocentos mil euros).

2- Cabe ao Governo Regional, através da SRAM, a comparticipação do total do investimento referido no número anterior.

3- O encargo emergente do financiamento da responsabilidade do Governo Regional referido no número 1 será suportado pela dotação do Plano afecta à SRAM: Capítulo 40 — Despesas do Plano; Programa 16 — Ordenamento do Território e Qualidade Ambiental; Projecto 10 — Apoio à promoção da substituição da utilização de gases liquefeitos; Classificação Económica 08.05.02 0g00 — Transferências de capital Administração Local - Câmaras Municipais.

4- A SRAM não aceita quaisquer alterações do montante da comparticipação previsto no número 2.

Cláusula 3.ª

(Processamento)

O processamento a favor da CMC, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior é efectuado numa única prestação após a publicação do contrato.

Cláusula 4.ª

(Competências das partes contratantes)

1- Compete à SRAM:

a) Garantir o financiamento do projecto no montante estabelecido no n.º 1 da cláusula 2.ª;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato por parte da CMC, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas, podendo para o efeito recorrer a outras entidades públicas ou privadas;

c) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMC;

d) Transferir os montantes de financiamento para a CMC, nos termos da cláusula 3.ª;

e) Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.

2- Compete à CMC:

a) Adjudicar, nos termos das regras públicas de contratação legalmente aplicáveis, o projecto e todos os trabalhos necessários à implementação do empreendimento;

b) Aprovar todas as medidas regulamentares que, em concretização do presente contrato se revelem adequadas ao apoio local aos munícipes destinatários das instalações a concretizar nas suas habitações;

c) Fiscalizar a execução dos trabalhos e instalação dos bens e equipamentos necessários, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pela SRAM e solicitando a colaboração desta, quando o entenda necessário;

d) Satisfazer os pagamentos regulares aos empreiteiros, tendo presentes os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

e) Apresentar à SRAM os autos de medição justificativos da execução física e financeira de todos os trabalhos, bens e serviços adjudicados;

f) Remeter à SRAM os relatórios finais de execução do empreendimento objecto do financiamento previsto no presente contrato;

g) Fornecer à SRAM todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

h) Assegurar a publicitação da participação financeira do Governo Regional, de acordo com a regulamentação aplicável.

3- Compete à VPG:

a) Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado, junto da CMC, o processo relativo à execução do projecto a que se refere o presente contrato;

b) Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

c) Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes.

Cláusula 5.ª

(Estrutura de acompanhamento e controlo)

O acompanhamento e controlo da execução do presente contrato é da responsabilidade da SRAM, assegurando com o VPG a articulação que se mostre conveniente, nomeadamente para efeitos de inspecção da organização do processo referente ao empreendimento.

Cláusula 6.ª

(Sobreposição de financiamento)

Caso seja detectado, relativamente ao objecto do presente contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade da SRAM, tendo em conta o valor final do mesmo e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMC obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SRAM solicitar ao VPG a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMC.

Cláusula 7.ª

(Resolução do contrato)

1- A documentação comprovativa da despesa relativa ao objecto do presente contrato deve dar entrada na SRAM até 31 de Dezembro de 2012, sob pena da sua resolução, ficando a CMC obrigada a restituir o montante da participação da SRAM processado e até àquela data não comprovado.

2- O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CMC e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Secretário Regional do Ambiente e do Mar.

Cláusula 8.ª

(Relatório de síntese)

A SRAM elaborará, relativamente ao presente contrato, um relatório final de síntese, a remeter ao VPG.

Cláusula 9.ª

(Vigência do Contrato)

O presente contrato tem início no dia seguinte à data da sua publicação e vigora até 31 de Dezembro de 2012.

13 de Julho de  2011. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - O Secretário Regional do Ambiente e do Mar, José Gabriel do Álamo de Meneses. - O Presidente da Câmara Municipal do Corvo, Manuel das Pedras Rita.