VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL, S.R. DA SOLIDARIEDADE SOCIAL, S.R. DO TURISMO E TRANSPORTES Despacho n.º 1075/2013 de 31 de Maio de 2013

Considerando que a Região Autónoma dos Açores celebrou com a Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra-Estruturas (SPRHI), SA um contrato programa destinado a regular a promoção, pela SPRHI, SA, da construção da Variante à Estrada Regional n.º 1-1.ª, na cidade da Horta, e da obra de reabilitação de dois troços da Estrada Regional n.º 1-2.ª, concretamente o troço Sta. Bárbara/Largo Jaime Melo/Caldeira e o troço Espalamaca/Largo Jaime Melo/Caldeira, assim como a cooperação entre as partes no âmbito dessa promoção;

Considerando que o contrato-programa anteriormente referido foi celebrado em 24 de junho de 2005, e alterado por três vezes, a primeira em 01 de agosto de 2006, a segunda em 26 de setembro de 2007 e a terceira em 21 de dezembro de 2010;

Considerando que importa proceder a uma nova reprogramação financeira deste contrato programa, ajustando os valores das comparticipações financeiras a transferir da Região Autónoma dos Açores para a SPRHI, SA, para os anos de 2013 e subsequentes;

Considerando que o n.º 6 da cláusula 6.ª do referido contrato programa permite que os montantes da comparticipação financeira prevista no contrato possam ser revistos mediante despacho conjunto dos membros do Governo Regional com tutela nas áreas das finanças e da habitação quando, em virtude da alteração superveniente das circunstâncias, esses valores se tornem excessivos ou manifestamente insuficientes para permitir a execução do contrato;

Considerando que, por força do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2012/A, de 27 de novembro, a área da habitação passou a ser tutelada pela Secretaria Regional da Solidariedade Social;

Considerando que os encargos resultantes do contrato-programa, da responsabilidade da Região Autónoma dos Açores, são suportados pelas dotações do plano afetas à Secretaria Regional do Turismo e Transportes, dado que o objeto daquela consiste na reabilitação de vias de comunicação terrestre da rede viária regional.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 6 da cláusula 6.ª do contrato programa aprovado pela Resolução do Conselho de Governo n.º88/2005, de 09 de junho, alterado pelas Resoluções do Conselho de Governo n.º 89/2006, de 27 de julho e n.º 100/2007, de 25 de setembro, e, ainda, pelo despacho conjunto da VPGR/SRCTE/SRTSS, de 20 de dezembro de 2010, determina-se o seguinte:

1. No ano de 2013 não se efetuará qualquer transferência para a SPRHI, S.A. referente à comparticipação financeira da responsabilidade da Região Autónoma dos Açores.

2. A RAA obriga-se a transferir para a SPRHI, SA, nos anos de 2014 a 2017, a verba global de € 9.284.808,00 (nove milhões duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oito euros), que inclui Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor para fazer face ao custo total das obras executadas pela SPRHI, SA, assim como aos custos inerentes ao funcionamento e financiamento emergentes do referido contrato-programa, repartido do seguinte modo:

2014: € 1.321.202,00;

2015: € 1.321.202,00;

2016: € 1.321.202,00;

2017: € 5.321.202,00.

11 de março de 2013. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - A Secretária Regional da Solidariedade Social, Maria da Piedade Lima Lalanda Gonçalves Mano. - O Secretário Regional do Turismo e Transportes, Vitor Manuel Ângelo de Fraga.