D.R. DO DESPORTO Contrato-Programa n.º 356/2010 de 17 de Dezembro de 2010

Considerando que compete à Secretaria Regional da Educação e Formação, através da Direcção Regional do Desporto, cooperar com os organismos desportivos da Região no planeamento e desenvolvimento das suas actividades e apoiar a aquisição, construção e beneficiação de instalações e o respectivo apetrechamento;

Considerando que o Sport Club Lusitânia, pretende terminar as obras de beneficiação e remodelação da sua Sede Social;

Considerando que em 2006 foi celebrado um Contrato Programa para o mesmo fim mas que viria a ser encerrado em Dezembro de 2007 em face de a obra não ter sido concluída, dadas as perturbações no funcionamento dos corpos sociais do clube;

Considerando que a actual Comissão Executiva do Clube tem efectuado um esforço enorme no sentido de ir regularizando a situações financeira advinda da anterior gestão do clube, mas mantendo em simultâneo a sua actividade desportiva em níveis elevados;

Considerando que a Comissão Executiva do Clube solicitou a reabertura do Processo e a celebração de novo Contrato Programa no sentido de viabilizar a conclusão das obras de beneficiação e possibilitar a entrada em funcionamento da sua sede, situação que contribuirá para aumentar a sua capacidade de regularizar situações pendentes e assegurar a continuidade do Clube;

Assim, ao abrigo do artigo 82.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de Dezembro, conjugado com o Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2007/A, de 30 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2007/A, de 13 de Julho, é celebrado entre:

1) A Direcção Regional do Desporto, adiante designada por DRD, ou primeiro outorgante, representada por António da Silva Gomes, Director Regional;

2) O Sport Club Lusitânia, adiante designado por SCL, ou segundo outorgante, representado por Ruben da Cruz Santos Silva, António Manuel Ortins de Medeiros Cardoso e Luís Carlos Ávila Silveira, membros da Comissão Executiva;

o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objecto do contrato

O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo tem por objecto o apoio ao programa de desenvolvimento desportivo apresentado pelo segundo outorgante e aceite pelo primeiro outorgante, respeitante à conclusão das obras de remodelação e beneficiação da sua Sede Social.

Cláusula 2.ª

Período de vigência

O presente contrato-programa entra em vigor no dia imediato à data da sua assinatura e termina no final de Julho de 2011.

Cláusula 3.ª

Comparticipação financeira

Para a prossecução do programa de desenvolvimento definido na cláusula 1.ª, com um custo global de obra previsto de € 800.000,00 o primeiro outorgante compromete-se a atribuir uma comparticipação financeira ao segundo outorgante no montante de € 100.000,00.

Cláusula 4.ª

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação financeira referida no número anterior será efectuada no âmbito do Plano Regional de 2010 e Plano Regional de 2011, Acção 5.1.f – (6) – Apoio à Construção/Beneficiação de Pavilhões Desportivos e Sedes de Clubes e Associações Desportivas, Classificação Económica 08.00.00 – Transferências de capital, 08.07.01 – Instituições sem fins lucrativos, sendo processada da seguinte forma:

- A quantia de € 50.000,00, até trinta dias, após a data da assinatura do contrato-programa. (Plano 2010)

- A quantia de € 50.000,00, após entrega de comprovativos de despesas no valor mínimo de € 140.000,00 e relatório final de conclusão da obra (Plano 2011).

Cláusula 5.ª

Prazos e mora no cumprimento

1 - No contexto do objecto definido na cláusula 1.ª, o segundo outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabilidade pela conclusão integral da obra até ao final de Maio de 2011.

2 - O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos fixados neste contrato, concede ao primeiro outorgante o direito de fixar novo prazo de execução, o qual, se violado, concede a este o direito de resolução do contrato.

Cláusula 6.ª

Obrigações do segundo outorgante

No âmbito do presente contrato-programa o segundo outorgante, compromete-se a:

1.º - Apresentar o relatório final de execução da obra, até ao final de Maio de 2011, bem como comprovativos de despesas, no mínimo no valor de € 140.000,00.

2.º - Em cumprimento das obrigações inerentes à servidão desportiva, manter a infra-estrutura desportiva afecta aos fins referidos neste contrato-programa e em boas condições de fruição, pelo menos durante 25 anos.

Cláusula 7.ª

Acompanhamento e controlo do contrato

Compete à DRD verificar o desenvolvimento do programa que justificou a celebração do presente contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo da sua execução, nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de Dezembro e a divulgação do seu valor nos relatórios dos anos de 2010 e 2011.

Cláusula 8.ª

Revisão e cessação do contrato

A revisão e cessação deste contrato regem-se pelo disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de Dezembro.

Cláusula 10.ª

Gestão e manutenção

A gestão e manutenção das instalações referidas na cláusula 1.ª é da responsabilidade do segundo outorgante.

6 de Dezembro de 2010. - O Director Regional do Desporto, António da Silva Gomes. - Pela Comissão Executiva do Sport Club Lusitânia, Ruben da Cruz Santos Silva – António Manuel Ortins de Medeiros Cardoso – Luís Carlos Ávila Silveira.