PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução do Conselho do Governo n.º 162/2006 de 14 de Dezembro de 2006

O Governo Regional, através da Resolução n.º 31/2006, de 2 de Março, adjudicou a Empreitada da “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de € 1.001.937,07 (um milhão, mil novecentos e trinta e sete euros e sete cêntimos), acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa de quinze por cento (15 %) no valor de € 150.290,56 (cento e cinquenta mil, duzentos e noventa euros e cinquenta e seis cêntimos), o que perfaz o encargo total de € 1.152.227,63 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e sete euros e sessenta e três cêntimos), com o prazo de execução de 12 meses;

Considerando que o projecto de arquitectura é omisso quanto à contenção periférica do muro meeiro e da parede do edifício da Secretaria Regional da Economia, peça essencial ao prosseguimento dos trabalhos, o projectista procedeu à elaboração do respectivo projecto e mapa de medições;

Considerando que o projecto não previu nem em espécie nem em quantidade os trabalhos relativos à execução da escavação geral entre a cota da caixa do pavimento térreo do rés-do-chão e a cota do terreno existente;

Considerando que, conforme as Informações n.ºs 1 e 2 da Fiscalização da Obra, datadas de 11 e 15 de Novembro de 2006, os trabalhos a mais, no valor € 39.711,59 (trinta e nove mil, setecentos e onze euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, não são técnica ou economicamente separáveis da empreitada de “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” e são imprescindíveis à sua conclusão;

Considerando que os trabalhos a mais e os preços novos propostos pelo empreiteiro para os trabalhos de espécie diversa dos que constam no contrato, foram estabelecidos nos termos do disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Considerando que o prazo de execução dos trabalhos a mais é de 30 dias, o que implica a prorrogação do prazo da empreitada pelo mesmo período;

Considerando que o valor acumulado dos trabalhos a mais nesta empreitada não excede o limite quantitativo fixado no n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Assim, nos termos das alíneas b) e z) do artigo 60º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

- Adjudicar a execução dos trabalhos a mais na “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de € 39.711,59 (trinta e nove mil, setecentos e onze euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o total de € 45.668,33 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito euros e trinta e três cêntimos), com o prazo de execução de 30 dias, prorrogando-se o prazo da empreitada pelo período correspondente, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2006/A, de 16 de Janeiro, em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2006/A, 16 de Março, no n.º 1 do artigo 26.º, n.º 1 do artigo 45.º, artigo 151.º, n.º 3 do artigo 160.º todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

- Autorizar a realização da respectiva despesa, a qual será suportada por conta das verbas inscritas na rubrica de classificação económica 07.01.03 – Edifícios, do orçamento privativo do Fundo Regional de Coesão.

- Delegar poderes no Secretário Regional da Economia, com poderes de subdelegação, para praticar todos os actos subsequentes que, nos termos da lei, sejam cometidos à entidade com competência para autorizar a despesa, nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedimento Administrativo.

- A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Angra do Heroísmo, em 30 de Novembro de 2006. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.