PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Resolução do Conselho do Governo n.º 142/2010 de 21 de Outubro de 2010

Considerando que, através da Resolução do Conselho de Governo n.º 174/2009, de 23/11/2009, foi aprovada a minuta de contrato programa destinado a regular a cooperação entre as partes, no âmbito da empreitada para o arranjo arquitectónico da zona balnear do Barro Vermelho, tendo o respectivo contrato sido celebrado a 26 de Janeiro de 2010;

Considerando que neste contrato programa estava prevista a transferência da verba de € 107.502,00 (cento e sete mil, quinhentos e dois euros) para o ano de 2009 e da verba de € 107.502,00 (cento e sete mil, quinhentos e dois euros) para o ano de 2010;

Considerando que os atrasos verificados na implementação do projecto impossibilitaram a concretização do investimento proposto de acordo com a programação inicialmente fixada;

Considerando que, por isso, se torna necessário rever os prazos e calendarização anteriormente previstos, atendendo a que não houve qualquer pagamento em 2009, no âmbito desta empreitada;

Assim, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

1. Autorizar a alteração do contrato programa celebrado entre a Região Autónoma dos Açores e a Sociedade de Promoção e Gestão Ambiental, S.A. (SPRAçores), destinado a regular a cooperação entre as partes no âmbito da empreitada para o arranjo arquitectónico da zona balnear do Barro Vermelho.

2. Aprovar a minuta da alteração ao contrato programa referido no número anterior, anexa à presente resolução, da qual faz parte integrante.

3. Delegar no Vice-Presidente do Governo Regional e no Secretário Regional do Ambiente e do Mar os poderes necessários para, em nome e representação da Região Autónoma dos Açores, outorgarem a referida alteração ao contrato.

4. A presente Resolução produz efeitos no dia seguinte ao da sua aprovação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Santa Cruz das Flores, em 13 de Outubro de 2010. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.

Primeira alteração ao contrato programa, aprovado pela Resolução n.º 174/2009, de 23 de Novembro, e outorgado ente a RAA e a SPRAÇORES, SA, em 26 de Janeiro de 2010

Minuta de Alteração ao Contrato Programa

Cláusula 1.ª

Objecto da alteração

A presente alteração tem por objecto o disposto nas cláusulas 7ª e 14ª do contrato programa, que passam a ter a seguinte redacção:

Cláusula 7.ª

Pagamento

O montante a transferir pela RAA para a SPRAçores efectuar-se-á de acordo com o seguinte plano:

a)  Em 2010, a quantia de € 215.004,00 (duzentos e quinze mil e quatro euros).

Cláusula 14.ª

Encargos

Os encargos resultantes do presente contrato programa, da responsabilidade da RAA, serão integralmente suportados pelas dotações do capítulo 40, Programa 16 - Ordenamento do Território e Qualidade Ambiental, Projecto 01 – Ordenamento do Território, CE 08.01.01G), afectas ao Plano de Investimentos de 2010.

A presente alteração ao CONTRATO PROGRAMA é celebrado em dois exemplares originais, ficando um na posse da RAA e outro na posse da SPRAçores.

Esta alteração ao CONTRATO PROGRAMA é celebrado no interesse da Região Autónoma dos Açores, estando por isso, isento do imposto de selo, nos termos da alínea a) do artigo 6º do Código do Imposto do Selo.

Ponta Delgada, (data da celebração)

| Pela Região Autónoma dos Açores | Pela Sociedade de Promoção e Gestão Ambiental, S.A. - SPRAçores |
| --- | --- |
| _________________________________ (O Vice-Presidente do Governo Regional) | _________________________________ (A Presidente do Conselho de Administração) |
| _________________________________ (O Secretário Regional do Ambiente e do Mar) | _________________________________ (O Vogal do Conselho de Administração) |