GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Resolução Nº 123/1995 de 27 de Julho

Através da Resolução n.º 167/89, de 19 de Dezembro, o Governo autorizou o lançamento do concurso público da empreitada de ER 2-2.ª - rectificação, reperfilagem e arranjos envolventes do troço compreendido entre o Km 0,000 e o Km 1,150 e execução das vias de acesso ao arruamento “A” da urbanização das Angústias na ilha do Faial - 2.ª fase/Troço do Hospital.

Por seu turno, a referida empreitada foi adjudicada pela Resolução n.º 36/90, de 20 de Março, à empresa Tecnovia, SA, pelo valor de 117 989 537$, acrescido de IVA, e com o prazo de dez meses.

Todavia as perturbações orçamentais verificadas nos anos de 1992 e 1993, assim como as restrições ainda constantes nos anos seguintes, produziram efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobrecustos, a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo 1 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/95/A, de 6 de Fevereiro, o Governo resolve:

- Homologar o relatório referente à situação processual da empreitada de ER 2-2.ª - rectificação, reperfilagem e arranjos envolventes do troço compreendido entre o Km 0,000 e o Km 1,150 e execução das vias de acesso ao arruamento “A” da urbanização das Angústias na ilha do Faial - 2.º fase/ /Troço do Hospital, reportado a 31 de Maio de 1995.

- Aprovar uma compensação no montante de 6 358 146$, determinada pelos atrasos de pagamento explicitados no referido relatório.

- Aprovar, igualmente, uma compensação global de 9 340 277$, associada às alterações das circunstâncias explicitadas no já citado relatório.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 17 de Julho de 1995. - O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amaral.