D.R. DA CULTURA

Contrato-Programa n.º 84/2004 de 18 de Maio de 2004

1.º Outorgante: A Secretaria Regional da Educação e Cultura, representada pelo Director Regional da Cultura, Vasco Pereira da Costa, conforme poderes que lhe foram conferidos por despacho do Secretário Regional da Educação e Cultura de 14 de Maio de 2003.

2.º Outorgante: João Luis Bettencourt Melo e Silva, titular do Cartão de Identificação Fiscal n.º 164841326 e do Bilhete de Identidade n.º 6092738 residente na Rua do Aeroporto, Concelho de Santa Cruz da Graciosa .

E por eles foi dito que celebram entre si o presente contrato, de acordo com o estipulado nas seguintes cláusulas:

1.ª

1. O 1.º outorgante atribui a quantia de 13.776,00 € com IVA incluído a 13% a título de subsídio ao 2.º. outorgante, destinada à comparticipação das obras de recuperação de um Moinho de Vento (Utilização Turística), sito na Rochela – S. Mateus - Praia, concelho de Santa Cruz da Graciosa, no âmbito do artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 32/96/A de 25 de Julho, nos termos do projecto apresentado e aprovado que se propôs realizar.

2.ª

1.O processamento do subsídio atribuído pelo 1.º outorgante, será escalonado do seguinte modo:

- 10% do valor global, após o início da intervenção;

- 30% do valor global, após ser dispendido um terço dos valor dos materiais a utilizar.

- 30% do valor global, após ter dispendido dois terços do valor dos materiais a utilizar.

- 30% após a entrega do relatório final da conclusão dos trabalhos.

2. A atribuição de cada uma das percentagens do subsídio depende da aprovação prévia dos trabalhos, pela Direcção Regional da Cultura, a quem cabe verificar, sempre que o entenda, se os trabalhos estão a ser executados de acordo com o projecto aprovado.

3.ª

O 2.º outorgante declara aceitar a totalidade das condições previstas no Decreto Regulamentar Regional n.º 32/96/A , de 25 de Julho, nos termos do artigo 13.º do citado diploma.

4.ª

- O 2.º outorgante compromete-se a concluir o empreendimento no ano de 2004.

- O 2.º outorgante compromete-se a apresentar ao 1.º outorgante, relatórios sobre a execução dos trabalhos, descriminando as despesas da obra e apresentando os respectivos comprovativos (facturas ou recibos), bem como autos de medição e fotografias dos trabalhos efectuados.

- Qualquer atraso na conclusão da obra ou eventual suspensão dos trabalhos deverá ser comunicada à Direcção Regional da Cultura, acompanhada da devida justificação.

5.ª

O incumprimento do presente contrato e utilização da verba atribuída para outros fins, por parte do 2.º outorgante, obriga à devolução do montante subsidiado.

6.ª

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente contrato serão resolvidas nos termos gerais de direito, designando as partes contraentes o Foro da Comarca de Angra do Heroísmo para todos os assuntos dele emergentes, com expressa renúncia a qualquer outro.

7.ª

Este contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

20 de Fevereiro de 2004. - O 1.º Outorgante, ; O 2.º Outorgante, .